sitkaz

Пошаговый план доработки

От запуска без блокеров до контента, аудио, UX и монетизации

5 августа 2026

# Как пользоваться планом

План разбит на фазы по приоритету. Иди сверху вниз: Фаза 0 — то, без чего запуск не имеет смысла, дальше — удержание, полировка, контент, аудио, UX и (по желанию) монетизация.

Каждый шаг самодостаточен: указаны файлы, что именно сделать, критерий готовности и оценка усилий. Отмечай сделанное — квадрат ☐ в начале шага замени на ☑.

## Оценка усилий

низкие — часы работы.

средние — день-два.

высокие — несколько дней или нужен бэкенд / сторонний сервис / права.

## Что уже сделано — не переделывать

При разборе кода видно, что многие проблемы из старых отчётов уже закрыты. НЕ трогай их повторно:

Экзамен больше не требует 100% — допускается одна ошибка.

Прогресс (цель дня, серия, высота) засчитывается только за правильные ответы, а не за ошибки.

Единый разбор ответа с озвучкой и кнопкой «Дальше» уже внедрён во всех упражнениях.

Практика и квиз берут фразы только из открытых уроков; счётчик практики считает динамическую очередь; пустое состояние достижимо.

Цель дня меняется на экране «Прогресс» (5 / 10 / 20).

Целостность данных в порядке: 6 тем, 20 уроков, 860 фраз, у всех есть озвучка.

# Фаза 0. Запуск без блокеров (критично, сначала)

## ☐  Шаг 0.1. Подключить собственный домен вместо *.vercel.app

Файлы: Vercel → Settings → Domains; DNS у регистратора; app/api/telegram/route.js (APP_URL); README.md

Что сделать:

Завести поддомен (например app.sitkaz.kz) и привязать к проекту sitkaz-kz в Vercel.

Прописать DNS-записи (A/CNAME), дождаться проверки.

Обновить APP_URL и ссылку мини-приложения (BotFather /setmenubutton, web_app url) на новый домен.

Голые *.vercel.app-поддомены чаще ловят эвристическое предупреждение браузера — свой домен снимает это.

Готово, когда: Приложение стабильно открывается на app.sitkaz.kz без предупреждения Chrome.

Усилия: низкие

## ☐  Шаг 0.2. Проверить открытие на реальных устройствах и запросить проверку, если предупреждение вернётся

Файлы: — (проверка снаружи), Google Search Console

Что сделать:

Открыть приложение на 3–4 устройствах/сетях (Android, iOS, десктоп; мобильный интернет и Wi-Fi), в т.ч. внутри Telegram.

Если предупреждение появляется — добавить сайт в Google Search Console и запросить проверку безопасности.

Проверить статус в Google Safe Browsing Transparency Report по новому домену.

Готово, когда: На всех проверенных устройствах вход без предупреждений; в Search Console нет пометок о безопасности.

Усилия: низкие

## ☐  Шаг 0.3. Зафиксировать и проверить прод-сборку (Next 16 / React 19)

Файлы: package.json, package-lock.json, next.config.mjs, Vercel (Deployments)

Что сделать:

Убедиться, что npm run build проходит без ошибок в CI/Vercel (версии Next/React очень свежие — выше риск регрессий).

Сверить package-lock.json с тем, что реально собирается на проде; закоммитить lock.

Опционально: при нестабильности рассмотреть переход на последнюю стабильную ветку Next.

Готово, когда: Последний деплой на Vercel зелёный; локальная и прод-сборка совпадают по версиям.

Усилия: низкие

# Фаза 1. Не терять пользователя (удержание и данные)

## ☐  Шаг 1.1. Честно предупредить про локальный прогресс вне Telegram (или довести аккаунты)

Файлы: lib/storage.js, app/page.jsx, lib/i18n.js

Что сделать:

Минимум: если приложение открыто в обычном браузере (нет Telegram и облака), показать ненавязчивую подсказку «прогресс сохраняется только на этом устройстве».

Лучше: довести серверную синхронизацию до лёгких аккаунтов, чтобы прогресс не терялся между устройствами и вне Telegram (слой Supabase уже частично готов).

Готово, когда: Пользователь вне Telegram понимает, где хранится прогресс; либо прогресс синхронизируется по аккаунту.

Усилия: средние (подсказка) / высокие (аккаунты)

## ☐  Шаг 1.2. Ежедневные напоминания через Telegram-бот

Файлы: app/api/telegram/route.js, новый планировщик (Vercel Cron), lib/supabase.js (users.last_seen)

Что сделать:

Добавить крон-задачу, которая раз в день шлёт пользователям сообщение вида «5 фраз до цели» / «серия под угрозой».

Брать список и состояние из таблицы users/progress; уважать часовой пояс/тихие часы, если возможно.

Это самый сильный рычаг возврата у языковых приложений — бот уже подключён.

Готово, когда: Пользователь с активной серией получает одно осмысленное напоминание в день.

Усилия: средние

## ☐  Шаг 1.3. Заморозка серии (streak freeze)

Файлы: lib/srs.js (registerActivity/displayStreak), app/page.jsx (Stats)

Что сделать:

Разрешить один пропущенный день в неделю без обнуления серии.

Показать статус «заморозка использована» на экране «Прогресс».

Готово, когда: Один пропуск за неделю не сбрасывает серию; это видно пользователю.

Усилия: низкие

## ☐  Шаг 1.4. Календарь активности и итог недели

Файлы: app/page.jsx (Stats), lib/srs.js (история дней)

Что сделать:

Собирать историю дней занятий (можно из streak/last + счётчик) и рисовать тепловую карту на экране «Прогресс».

Раз в неделю показывать короткую сводку: выучено, серия, высота (на главной или через бота).

Готово, когда: На «Прогрессе» видна тепловая карта; раз в неделю есть итог.

Усилия: средние

# Фаза 2. Полировка качества (быстрые правки в коде)

## ☐  Шаг 2.1. EN-переводы всех достижений

Файлы: lib/game.js (ACHIEVEMENTS)

Что сделать:

Добавить поле en у достижений streak3/7/30, learned10/50, perfect_quiz, all_dialogs, xp1000 — сейчас в EN-режиме они показываются по-русски.

Готово, когда: В английском режиме все достижения и тосты на английском.

Усилия: низкие

## ☐  Шаг 2.2. Текст «+50 м» показывать только при первом прохождении урока

Файлы: app/page.jsx (LessonView результат, LessonQuiz)

Что сделать:

Начисление высоты уже одноразовое (markDone), но текст на экране результата всегда обещает +50 м — привести текст в соответствие (показывать прибавку только когда она реально была).

Готово, когда: При повторном прохождении урока текст не обещает несуществующую прибавку.

Усилия: низкие

## ☐  Шаг 2.3. Проверить склонения «фраз / уроков / терминов» везде

Файлы: app/page.jsx, lib/i18n.js (plural, phrasesWord, lessonsWord)

Что сделать:

Пройтись по карточкам урока, статистике темы и подписям — убедиться, что «3 фразы», а не «3 фраз».

Функции склонения уже есть — применить их во всех местах, где выводится число + слово.

Готово, когда: Во всех местах правильные окончания для 1/2–4/5+.

Усилия: низкие

## ☐  Шаг 2.4. encodeURIComponent в запросах к Supabase

Файлы: lib/supabase.js (getProgress/putProgress/upsertUser)

Что сделать:

Обернуть значения, подставляемые в REST-фильтры (telegram_id и т.п.), в encodeURIComponent, либо перейти на официальный клиент. Риск низкий (id числовой и проверенный), но это правильная гигиена.

Готово, когда: Ни одно значение не попадает в строку запроса без экранирования.

Усилия: низкие

## ☐  Шаг 2.5. Убрать мёртвый код и лишние аудио

Файлы: data/examples.js, public/audio/

Что сделать:

Удалить неиспользуемый data/examples.js (397 строк, нигде не импортируется).

Удалить ~121 mp3 в public/audio, не привязанный к манифесту (лишний вес деплоя).

Готово, когда: В сборке нет неиспользуемого кода и файлов; приложение работает как прежде.

Усилия: низкие

## ☐  Шаг 2.6. Обновить README и комментарии под факт

Файлы: README.md, lib/game.js (комментарий), data/course.js

Что сделать:

Исправить «14 модулей, 41 урок» → 6 тем / 20 уроков; убрать формулировку «структурный скелет» (контент реальный).

Освежить устаревшие комментарии (например «все 14 тем» в game.js).

Готово, когда: Документация соответствует фактическому составу курса.

Усилия: низкие

# Фаза 3. Контент (ценность продукта)

## ☐  Шаг 3.1. Вычитка носителем: английский и транслитерация

Файлы: data/course.js

Что сделать:

Английский перевод и транслитерация сгенерированы автоматически — вычитать носителем перед платным запуском.

Проверить, нет ли одинаковых английских переводов у разных фраз (в квизе дают два одинаковых варианта).

Готово, когда: EN и транслитерация проверены носителем; дублей перевода нет.

Усилия: средние

## ☐  Шаг 3.2. Культурные заметки (note) для уроков

Файлы: data/course.js (поле note), app/page.jsx (StudyTrainer note-screen)

Что сделать:

Сейчас ни у одного урока не заполнено поле note, поэтому экран заметки не показывается. Наполнить заметками (жузы, дастархан, беташар и т.п.) — каркас уже поддерживается.

Готово, когда: У ключевых уроков перед фразами показывается культурная заметка (ru/en).

Усилия: средние

## ☐  Шаг 3.3. Диалоги-сценки для большинства тем

Файлы: data/dialogs.js

Что сделать:

Сейчас только 3 диалога (уроки 1/6/12). Добавить хотя бы по одному диалогу на тему, привязав к реальному контенту.

Готово, когда: В большинстве тем доступен диалог-сценка после урока.

Усилия: средние

## ☐  Шаг 3.4. Видео-лекции

Файлы: data/course.js (поле video), app/page.jsx (плеер), права на видео

Что сделать:

Поле video сейчас нигде не заполнено. Определиться с правами, добавить embed-ссылки и подключить плеер (каркас в CSS уже есть).

Готово, когда: В уроках с видео показывается лекция; права оформлены.

Усилия: высокие

# Фаза 4. Аудио и произношение

## ☐  Шаг 4.1. Офлайн-кэш аудио (PWA)

Файлы: public/manifest.json, новый service worker, lib/audio.js

Что сделать:

Кэшировать mp3 через service worker — приложение работает без сети и грузится быстрее (сейчас аудио тянется из сети каждый раз).

Готово, когда: После первого прохождения урока его аудио играет офлайн.

Усилия: средние

## ☐  Шаг 4.2. Озвучка фраз-примеров

Файлы: scripts/gen-audio-azure.mjs, data/audioManifest.js

Что сделать:

Сейчас озвучены слова; доозвучить фразы-примеры (type colloc) тем же скриптом Azure — полезно для аудирования.

Готово, когда: У фраз-примеров есть mp3-озвучка.

Усилия: средние

## ☐  Шаг 4.3. Настройки озвучки

Файлы: lib/audio.js, app/page.jsx

Что сделать:

Скорость озвучки (медленно/обычно) на карточке; выбор голоса (Aigul/Daulet — второй набор mp3 в Azure); автозвук вкл/выкл.

Готово, когда: Пользователь управляет скоростью, голосом и автопроигрыванием.

Усилия: средние

## ☐  Шаг 4.4. Тренажёр произношения (крупная фича)

Файлы: новый бэкенд, Azure Pronunciation Assessment

Что сделать:

Записал своё произношение → сравнение с эталоном и оценка. Сильная фича для разговорного курса, но нужен бэкенд.

Готово, когда: Пользователь получает оценку произношения по записи.

Усилия: высокие

# Фаза 5. Удобство (UX)

## ☐  Шаг 5.1. Продолжить урок с той же карточки

Файлы: app/page.jsx (StudyTrainer/LessonView), lib/storage.js (прогресс)

Что сделать:

Сейчас урок всегда открывается с первой карточки. Запоминать позицию и возвращать на неё.

Готово, когда: Возврат в урок открывает карточку, на которой остановились.

Усилия: низкие

## ☐  Шаг 5.2. Список слов урока и поиск

Файлы: app/page.jsx (новый экран/режим), data/course.js

Что сделать:

Кнопка «Все слова темой списком» для просмотра/повторения глазами.

Строка поиска по kk/ru с переходом к карточке и уроку.

Готово, когда: Есть списком-режим и рабочий поиск по словам.

Усилия: средние

## ☐  Шаг 5.3. Избранное / трудные слова

Файлы: app/page.jsx, lib/storage.js (прогресс), lib/srs.js

Что сделать:

Отметка звёздочкой → отдельная колода «Мои трудные» для повторения.

Готово, когда: Пользователь собирает и повторяет личную колоду трудных слов.

Усилия: средние

## ☐  Шаг 5.4. Экран настроек

Файлы: app/page.jsx (новый экран), lib/i18n.js, lib/audio.js

Что сделать:

Собрать в одном месте: язык, голос, автозвук, размер шрифта, напоминания, сброс прогресса.

Готово, когда: Все настройки доступны с одного экрана.

Усилия: средние

## ☐  Шаг 5.5. Тёмная тема

Файлы: app/globals.css, app/page.jsx

Что сделать:

Добавить тёмную палитру (переменные уже используются) и переключатель/авто-режим.

Готово, когда: Приложение корректно выглядит в тёмной теме.

Усилия: средние

## ☐  Шаг 5.6. Размер шрифта

Файлы: app/globals.css, экран настроек

Что сделать:

Настройка крупнее/мельче для разных глаз и устройств.

Готово, когда: Пользователь меняет размер шрифта, вёрстка не ломается.

Усилия: низкие

# Фаза 6. Монетизация (если планируется)

## ☐  Шаг 6.1. Серверная проверка доступа

Файлы: app/api/ (новый маршрут), lib/supabase.js, app/page.jsx (гейтинг тем)

Что сделать:

Сейчас все уроки открыты, промокод убран. Для платного доступа проверку нужно вынести на сервер (клиентскую легко обойти).

Тему ТЕК оставить бесплатной как демо, остальное — по подписке.

Готово, когда: Доступ к платным темам проверяется на сервере; демо бесплатно.

Усилия: высокие

## ☐  Шаг 6.2. Оплата / подписка

Файлы: app/api/ (платёжный вебхук), провайдер оплаты

Что сделать:

Подключить приём оплаты и выдачу доступа после успешного платежа.

Готово, когда: Пользователь оплачивает и получает доступ к платным темам.

Усилия: высокие

## ☐  Шаг 6.3. Полные аккаунты и синхронизация

Файлы: lib/storage.js, lib/supabase.js, app/api/progress/route.js

Что сделать:

Довести слой хранения до полноценных аккаунтов с синхронизацией прогресса между устройствами (фундамент под оплату и напоминания).

Готово, когда: Прогресс и доступ привязаны к аккаунту и синхронизируются.

Усилия: высокие

# Рекомендованный порядок

Если делать по влиянию на результат:

Сначала Фаза 0 — без стабильного входа остальное не увидят.

Затем 1.2 (напоминания) и 1.1 (данные/аккаунты) — это удержание.

Параллельно быстрые правки Фазы 2 — дёшево, заметно, чистит хвосты.

Дальше Фаза 3 (контент) и 4.1–4.2 (офлайн-аудио, озвучка примеров) — это ценность продукта.

UX (Фаза 5) — по мере сил; монетизация (Фаза 6) — когда контент и удержание готовы.