sitkaz

Что изменилось и что осталось сделать

Проверка состояния после первых правок

5 августа 2026

# Коротко

С момента аудита сделано следующее: закоммичена доработка «мгновенный старт», а также применены (но пока не закоммичены) три авто-правки из плана — EN-переводы достижений, чистка мёртвого кода и лишних аудио, обновление README. Все изменённые файлы проверены — синтаксических ошибок нет, озвучка не потеряна.

Перед коммитом нужно убрать несколько служебных файлов, которые попали в индекс. Остальной план (напоминания, контент, аудио-настройки, UX, монетизация) — ещё впереди.

# Что изменилось

## 1. Закоммичено

0e50a81 Мгновенный старт: интерфейс рисуется сразу из локального прогресса, а облако Telegram/сервер подтягивается в фоне и мягко доливается без потери того, что человек успел наиграть. Возвращающийся пользователь больше не ждёт сеть.

Файлы: app/page.jsx, lib/storage.js (новая loadLocalFast). Проверено: файлы парсятся, подход корректный (сначала локально → потом слияние с облаком).

## 2. Применено, но ещё НЕ закоммичено (в индексе git)

| Шаг | Что сделано | Статус |
| --- | --- | --- |
| 2.1 EN-переводы достижений | Добавлены en у 8 достижений (streak, learned, quiz, dialogs, xp) в lib/game.js | готово ✓ |
| 2.5 Чистка | data/examples.js удалён; 121 лишний mp3 перенесён в public/_audio_unused | готово ✓ |
| 2.6 README | «14 модулей, 41 урок» → «6 модулей, 20 уроков»; комментарий в game.js | готово ✓ |
| Инструменты | Добавлен sitkaz-plan.sh и документы отчётов в docs/ | готово ✓ |

Целостность: в public/audio осталось 908 озвученных файлов (все используемые), 121 — в бэкапе. Приложение озвучку не потеряло.

# Требует внимания перед коммитом

В индекс git попали служебные файлы — их не стоит коммитить:

lib/game.js.bak — резервная копия от шага 2.1.

docs/lu46275jzg.tmp, docs/lu4628sry9.tmp — временные файлы конвертации PDF.

docs/.~lock.*.pdf# — блокировки LibreOffice.

Рекомендуемые команды (из корня проекта):

git rm --cached lib/game.js.bak docs/*.tmp "docs/.~lock."*

rm -f lib/game.js.bak docs/*.tmp docs/.~lock.*

printf "*.bak\n*.tmp\n.~lock.*#\npublic/_audio_unused/\n" >> .gitignore

git add -A && git commit -m "sitkaz: EN-достижения, чистка кода и аудио, README"

Примечание: удалять лишние аудио из public/_audio_unused можно после проверки приложения — сейчас они просто отложены, не потеряны.

# Что осталось сделать

Отмечено фактическое состояние на сейчас. Полные пошаговые инструкции — в файле «Пошаговый план доработки» и в sitkaz-plan.sh.

## Фаза 0 — запуск

☐ Проверить вход на реальных устройствах и статус безопасности домена (0.2).

☐ Убедиться, что прод-сборка зелёная на Vercel (0.3). В этой среде сборку подтвердить нельзя, но изменённые файлы парсятся без ошибок.

## Фаза 1 — удержание (не начата)

☐ Предупреждение о локальном прогрессе / аккаунты (1.1). Коммит «мгновенный старт» улучшил старт, но синхронизацию между устройствами не закрыл.

☐ Ежедневные напоминания через Telegram-бот (1.2) — файла vercel.json с крон-задачей пока нет.

☐ Заморозка серии (1.3) и календарь активности + итог недели (1.4).

## Фаза 2 — остаток быстрых правок

☐ Текст «+50 м» показывать только при первом прохождении (2.2) — сейчас захардкожен в 3 местах app/page.jsx.

☐ Склонение «фраз» (2.3) — lib/i18n.js:69 всё ещё выдаёт «N фраз» без падежа.

☐ encodeURIComponent в запросах Supabase (2.4) — пока не добавлен.

## Фаза 3 — контент (не начата)

☐ Вычитка носителем EN/транслита (3.1).

☐ Культурные заметки note (3.2) — сейчас 0 в курсе.

☐ Диалоги-сценки (3.3) — сейчас 3 из 20 уроков.

☐ Видео-лекции (3.4) — поле video не заполнено ни в одном уроке.

## Фаза 4 — аудио (не начата)

☐ Офлайн-кэш PWA (4.1) — service worker отсутствует.

☐ Озвучка фраз-примеров (4.2); настройки озвучки (4.3); тренажёр произношения (4.4).

## Фаза 5 — UX (не начата)

☐ Продолжить с карточки, список слов, поиск, избранное, экран настроек, тёмная тема, размер шрифта (5.1–5.6).

## Фаза 6 — монетизация (не начата)

☐ Серверный гейтинг доступа, оплата/подписка, полные аккаунты (6.1–6.3).

# Что дальше по приоритету

Сначала закоммитить готовое (убрав служебные файлы) — Фаза 2 частично закрыта.

Добить быстрые правки 2.2–2.4 — это дёшево и в том же файле.

Затем удержание: напоминания в Telegram (1.2) и предупреждение/аккаунты (1.1).

Параллельно наполнять контент (Фаза 3) — это ядро ценности.