sitkaz

Сводный отчёт по проекту

Аудит, ревью, анализ, контент и техническая настройка

5 августа 2026

Мини-приложение «Ситуативный казахский» · Next.js / React · Telegram Mini App + PWA

# О документе

Этот файл объединяет все материалы по проекту sitkaz в один документ: свежий полный аудит от 5 августа 2026 и все прежние отчёты, ревью, анализы, контент-планы и инструкции по настройке из рабочей папки проекта.

Как читать. Часть I — актуальный аудит отражает текущее состояние проекта (проверен код и живое приложение). Части II–V — прежние материалы, сохранённые как история: часть найденных в них проблем уже исправлена, а размер курса в старых текстах указан как «14 тем / 41 урок», тогда как фактически это 6 тем / 20 уроков. При расхождениях приоритет — за Частью I.

## Содержание

Оглавление обновится при открытии в Word (выделить всё → F9, или ПКМ → Обновить поле).

Часть I. Полный аудит (5 августа 2026)

Мини-приложение для изучения разговорного казахского (Next.js 16 / React 19, Telegram Mini App + PWA). Аудит охватывает путь клиента, работоспособность и код/архитектуру/безопасность. Живое приложение: https://sitkaz-kz.vercel.app.

### Краткий вывод

Код приложения — крепкий и аккуратный: чистая архитектура обучения, продуманный UX, корректная авторизация Telegram, хорошая гигиена секретов и базы. Целостность контента идеальная (860 фраз, все с озвучкой, без битых ссылок и дублей). Все исходники синтаксически валидны.

Есть один нестабильный момент на пути клиента: прод-адрес на Vercel периодически отдаёт полноэкранное предупреждение Chrome. При первой проверке приложение не открывалось; при повторной — открылось нормально, воронка прошла целиком без ошибок. То есть блокировка прерывистая, а не постоянная, но даже эпизодически она отсекает часть пользователей на нулевом шаге. Плюс два продуктовых пробела: нет аккаунтов/синхронизации вне Telegram и нет способа брать оплату.

Живой проход подтверждён: онбординг (3 шага) → главная курса → урок с карточками и озвучкой работают корректно, ошибок в консоли нет (единственное сообщение — безобидное «CloudStorage is not supported in version 6.0» от Telegram SDK в обычном браузере, оно заглушено проверкой в коде).

### 🔴 Критично

1. Прод-деплой периодически отдаёт браузерное предупреждение.

При первой проверке переход на https://sitkaz-kz.vercel.app давал полностраничный интерстишл Chrome «Предупреждение» — страница не открывалась и не поддавалась взаимодействию. При повторной проверке через несколько минут приложение открылось нормально и весь путь клиента прошёл без ошибок. Значит, блокировка прерывистая. Публичный список Google Safe Browsing по домену при этом чист («No available data») — то есть это, скорее всего, эвристическая/real-time блокировка, типичная для «голых» поддоменов *.vercel.app, а не подтверждённое попадание в чёрный список.

Почему это важно: даже эпизодическое предупреждение отсекает часть пользователей (особенно переходящих из Telegram или по ссылке) на нулевом шаге — они видят красный экран и уходят. Прерывистость к тому же затрудняет диагностику.

Что делать: подключить собственный домен (например app.sitkaz.kz) вместо *.vercel.app — собственные домены почти не ловят эту эвристику; проверить открытие на нескольких реальных устройствах и сетях; если предупреждение будет повторяться — запросить проверку в Google Search Console и проверить статус деплоя в Vercel.

### 🟠 Существенно

2. Нет аккаунтов и синхронизации вне Telegram.

В обычном браузере прогресс живёт только в localStorage этого устройства. Очистка кэша или переход на другой телефон/компьютер = потеря прогресса. Серверная синхронизация (Supabase) работает только внутри Telegram, где есть подписанный initData. Логика слияния данных сделана аккуратно (без затирания), но само хранилище вне Telegram — одноразовое. Для удержания это реальный риск. В roadmap это признано, но пока не закрыто.

3. Нет пути монетизации.

Все модули и уроки открыты (moduleUnlocked = () => true), промокод и платный доступ убраны (видно в истории git: «убрать промокод, открыть доступ ко всем урокам»). Для платного курса сейчас нет механизма ограничить доступ или взять оплату. Это продуктовый/бизнес-пробел, а не баг — но его стоит закрыть до запуска монетизации.

4. Очень свежие зависимости (Next 16.2.11, React 19.2.4, сборка через Turbopack).

Это «передний край», выше риск регрессий и нестабильности сборки. Локальная сборка в песочнице упала с bus error — это, скорее всего, ограничение окружения, а не код (все файлы парсятся, приложение задеплоено). Рекомендация: убедиться, что npm run build стабильно проходит в CI/Vercel, и зафиксировать версии (сейчас в package.json они без диапазонов — это хорошо, но проверьте, что lock соответствует прод-сборке).

### 🟡 Средне

5. Расхождение в документации о размере курса.

README.md говорит «14 модулей, 41 урок» и называет фразы «структурным скелетом», а по факту курс — 6 модулей, 20 уроков, 860 реальных фраз (kk/ru/en/транслитерация) с озвучкой. Комментарий в lib/game.js тоже упоминает «14 тем». README вводит в заблуждение — стоит обновить. Также в README «реальные тексты и видео» числятся в TODO: проверьте, что поля video в уроках заполнены (задел под видео-лекции присутствует в коде).

6. Фильтры к Supabase собираются конкатенацией строк.

В lib/supabase.js: progress?telegram_id=eq.${telegramId}. Значение — числовой id уже проверенного Telegram-пользователя, поэтому риск инъекции низкий, но собирать REST-фильтры интерполяцией — плохая привычка. Оберните в encodeURIComponent или используйте официальный клиент.

7. Нет ограничения частоты запросов (rate limiting) на API-роутах.

Авторизованный пользователь Telegram может слать много запросов к /api/progress. Риск невелик, но лимит не помешает.

### 🟢 Мелочи и полировка

Мёртвый код: data/examples.js (397 строк) нигде не импортируется — примеры перенесены в course.js. Можно удалить.

Лишние файлы: в public/audio 121 mp3 не привязан к манифесту — балласт в деплое.

Устаревшие комментарии (напр. «все 14 тем» в game.js).

`app/page.jsx` — 1516 строк: всё приложение в одном файле. Пока управляемо, но по мере роста стоит вынести экраны (Course, Lesson, Practice, Stats) в отдельные модули.

### Что сделано хорошо (сохранить)

Безопасность Telegram: подпись initData проверяется правильно — HMAC-SHA256 по документации, сравнение за постоянное время (timingSafeEqual), проверка свежести (24 часа). Подделать чужой telegram_id не выйдет.

Секреты: в git ничего не утекло, отслеживается только .env.example. Service-role ключ Supabase используется строго на сервере. .env* в .gitignore.

База данных: RLS включён на обеих таблицах без публичных политик (анонимный ключ не получит ничего), доступ только через служебный ключ на сервере; сводное представление progress_overview с security_invoker и отозванными правами для anon/authenticated. Чисто.

Целостность данных: 6 модулей / 20 уроков / 860 фраз; у всех 860 фраз есть озвучка; битых ссылок на аудио — 0; дублей id уроков — нет; у всех фраз заполнены kk/ru/tr.

Локализация: RU/EN в полном паритете (по 122 ключа, расхождений нет).

Учебный цикл и UX: онбординг → изучение карточек с аудио → практика (4 типа заданий, включая сборку фразы) → экзамен темы → интервальное повторение (система Лейтнера) → геймификация (XP как «высота», уровни, серии, достижения, «настроение» маскота). Плюс мелочи заботы: доступность с клавиатуры, аудио-дружественные переходы (не режут звук), offline-first хранилище с аккуратным слиянием без потери данных.

### Путь клиента (по коду)

Первый вход в браузере: заставка → онбординг (приветствие + первое слово с озвучкой → «зачем учишь» → цель на день) → главная (кольцо цели, маскот Ирбис, серия и XP, кнопка «продолжить», блок повторений, список тем — все открыты) → тема → урок (изучение → практика → готово; опционально диалог-сценка) → экзамен темы → практика (повторение SRS + квиз) → прогресс (уровень, серия, достижения, «добавить на главный экран»).

Разрывы на пути: (а) нулевой шаг блокирует предупреждение браузера (п.1); (б) в браузере нет персонализации по имени и нет входа; (в) прогресс держится на localStorage.

### Приоритеты действий

1. Убрать прерывистое браузерное предупреждение на прод-адресе — подключить собственный домен и проверить на реальных устройствах *(критично: эпизодически отсекает пользователей на входе)*.

2. Решить по аккаунтам/синхронизации вне Telegram — хотя бы предупреждать пользователя, что прогресс локальный *(удержание)*.

3. Определиться с монетизацией, если она нужна к запуску *(бизнес)*.

4. Обновить README под фактические 6 модулей / 20 уроков; проверить заполнение видео *(доверие/ясность)*.

5. Подчистить: encodeURIComponent в запросах Supabase, удалить examples.js и лишние аудио, освежить комментарии *(гигиена)*.

Часть II. Аудиты, ревью и анализ

## Ревью кода и дизайна

Технический ревью-отчёт

Проект sitkaz.kz — «Ситуативный казахский» (мини-апп)

Полная вычитка кода и проверка дизайна

Дата: 30 июля 2026  ·  Stack: Next.js 16 · React 19 · Supabase · Telegram Mini App

### 1. Краткое резюме

Проект — аккуратно сделанное учебное мини-приложение для изучения разговорного казахского, работающее и как обычный сайт, и как Telegram Mini App. Код зрелый и опрятный: продуманная архитектура, минимум зависимостей (только next, react, react-dom), грамотная работа с безопасностью Telegram-авторизации и хранением прогресса. Есть даже собственный скрипт механического UI-аудита — редкость для проекта такого размера.

Общая оценка: крепкая рабочая версия (MVP). Блокирующих ошибок в коде не найдено. Основные замечания — не про «сломано», а про «недошлифовано»: устаревшая документация, рассинхрон темы PWA, доступность (a11y) и внешние зависимости (картинки маскота и шрифты грузятся из внешних CDN), а также плейсхолдерный учебный контент, который сам автор помечает как черновой.

#### Оценка по областям

### 2. Что за проект

Мини-приложение для изучения разговорного казахского по методике «Ситуативный казахский» (по книге К. Тасибекова). Ядро: модули → уроки → фразы, с этапами «Изучение → Практика → Экзамен», интервальным повторением (SRS), квизами, диалогами-сценками, геймификацией (XP «высота в метрах», уровни, стрик, достижения) и двумя языками интерфейса (RU/EN).

### 3. Сильные стороны

Безопасность Telegram-авторизации сделана правильно. Подпись initData проверяется HMAC-ем, сравнение — за постоянное время (timingSafeEqual), есть проверка свежести (не старше 24 ч). Подделать чужой telegram_id нельзя (lib/telegram-auth.js).

Служебный ключ Supabase — только на сервере. Обращения к базе идут через серверный маршрут, RLS включён без публичных политик — публичный ключ не получит ничего (lib/supabase.js, supabase/schema.sql).

Надёжное хранение прогресса. Три источника сливаются так, чтобы данные никогда не терялись; для лимита Telegram CloudStorage (4096 символов) прогресс режется на куски; есть миграция старого формата (lib/storage.js).

Продуманная методика обучения. Система Лейтнера (интервалы 1→3→7→21→60 дней), возврат «трудных» карточек в той же сессии, отдельный мини-экзамен урока с разумным порогом.

Собственный UI-аудит. scripts/ui-audit.mjs проверяет рассинхрон CSS/JSX, пропущенные i18n-ключи, незащищённый :hover, дубли контента. Прогон проходит с 0 ошибок.

Аккуратный CSS. Цельная дизайн-система на CSS-переменных, «залипающий» :hover на тач-устройствах погашен через @media (hover: none).

Offline-first и бережность к пользователю. Локальная запись мгновенная, синхронизация с задержкой; дозапись прогресса при закрытии (pagehide/visibilitychange).

### 4. Найденные замечания (по приоритету)

Ни одно из замечаний не блокирует запуск. Приоритет — насколько это влияет на пользователя и восприятие продукта.

#### Средний приоритет

#### Низкий приоритет / шлифовка

### 5. Дизайн-ревью

Дизайн-система «Мягкий ирбис» — светлая альпийская тема: округлые формы (радиус 32px), янтарный акцент #F2953C, ледяные тона, маскот-барс Ирбис как проводник. Метафора «высота в метрах» вместо очков и «покорение вершины» вместо уровней — цельная и приятная идея, выдержанная от онбординга до экрана прогресса.

#### Что сделано хорошо

Единая система токенов (CSS-переменные) — цвета, тени, радиусы, шрифты в одном месте.

Мобайл-фёрст: контейнер до 520px, учтён safe-area Telegram, «снежные холмы» на фоне как деталь бренда.

Обратная связь пользователю: конфетти и тосты на достижения/уровни, анимация колец цели и уровня.

Погашен «залипающий» hover на тач-экранах — частая недоработка, здесь учтена.

Есть 11 HTML-макетов (design/) — экраны спроектированы до кода, а не наоборот.

#### Что улучшить в дизайне

Тема PWA (см. замечание №2) — привести manifest к светлой палитре, иначе иконка/сплэш выбиваются.

Фокус-состояния — заметная рамка для навигации с клавиатуры (сейчас outline снят).

prefers-reduced-motion — отключать конфетти и трансформации для чувствительных пользователей.

Пустые/закрытые модули — 11 из 14 тем без ачивок ощущаются «недооформленными»; стоит выровнять награды по всем темам.

Локальные ассеты — скачать маскота в public/mascot/ и шрифты в проект, чтобы дизайн не «рассыпался» при недоступности CDN.

### 6. Безопасность

Уровень безопасности для проекта такого масштаба — выше среднего. Ключевые вещи сделаны верно:

Подпись Telegram проверяется криптографически, сравнение хэшей — timing-safe, есть защита от переигрывания старой подписи (24 ч).

Токен бота и служебный ключ Supabase живут только в переменных окружения на сервере и не попадают в браузер.

RLS включён на обеих таблицах без публичных политик; служебная вьюха закрыта от ролей anon/authenticated и переведена в security_invoker.

Сервер сам сливает прогресс, чтобы устройство со старыми данными не затёрло свежие.

На что обратить внимание: промокод «sitkaz» зашит в клиентском коде (app/page.jsx) — это осознанный ход для MVP, но «разблокировка всех уроков» проверяется на клиенте, поэтому платный доступ так не защитить. Для реальной монетизации проверку доступа нужно перенести на сервер.

### 7. Рекомендации: что сделать дальше

#### Быстрые правки (1–2 часа)

Обновить README и manifest.json: 14 модулей, 41 урок.

Привести theme_color / background_color в manifest.json к светлой палитре дизайна.

Поднять font-size у .promo-input до 16px (убрать iOS-зум).

Удалить мёртвые файлы (data/lessons.js, data/video-lessons-content.js) и починить комментарий про шрифты.

Разобрать 38 предупреждений своего ui-audit (неиспользуемые классы/ключи).

#### Среднесрочно (осмысленная работа)

Доступность: заменить кликабельные div на button (или добавить role/tabIndex/обработку клавиш), вернуть видимый фокус, добавить prefers-reduced-motion.

Скачать маскота и шрифты в проект — убрать хрупкие внешние ссылки.

Выровнять достижения по всем 14 модулям.

Прогнать next build в CI и добавить его в проверки перед деплоем.

#### Стратегически (до платного запуска)

Заменить учебные заготовки фраз на реальные материалы методики и озвучить их (скрипт gen-audio уже готов).

Перенести проверку платного доступа/промокода на сервер.

Аккаунты и синхронизация между устройствами (частично уже заложены в слое хранения).

Итог: рабочий, безопасный и приятно сделанный MVP. Перед платным запуском — реальный контент, доступность и перенос проверки доступа на сервер. Ничего критичного чинить прямо сейчас не требуется.

| Область | Оценка | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Архитектура и структура | Отлично | Чистое разделение data / lib / app, один источник контента, слои логики изолированы. |  |
| Безопасность | Отлично | Проверка подписи Telegram по всем правилам, служебный ключ только на сервере, RLS включён. |  |
| Качество кода | Хорошо | Читаемо, с комментариями по-русски; есть мёртвые файлы и неиспользуемые классы/ключи. |  |
| Дизайн / UI | Хорошо | Цельная дизайн-система «Мягкий ирбис», тач-hover погашен. Рассинхрон темы PWA. |  |
| Доступность (a11y) | Требует внимания | Кликабельные div вместо кнопок, слабые фокус-состояния, нет reduced-motion. |  |
| Документация | Требует внимания | README и manifest говорят «3 модуля, 20 уроков», а по факту 14 модулей и 41 урок. |  |
| Контент | Черновик | Фразы — учебные заготовки; нужна реальная методика и озвучка (автор это отмечает). |  |
| Параметр | Значение |  |  |
| Технологии | Next.js 16.2, React 19.2, чистый CSS. Зависимостей всего 3 — очень легко. |  |  |
| Хранение прогресса | 3 уровня: Supabase (сервер) → Telegram CloudStorage → localStorage, с безопасным слиянием. |  |  |
| Авторизация | Подпись Telegram initData (HMAC-SHA256), проверка на сервере, токен бота в окружении. |  |  |
| Объём кода | ~4 700 строк (без node_modules). Главный файл app/page.jsx — 1 317 строк. |  |  |
| Контент курса | 14 модулей, 41 урок, 131 фраза, 3 диалога-сценки. |  |  |
| Аудио | Готовые mp3 (ElevenLabs, скрипт) с откатом на браузерный синтез речи kk-KZ. |  |  |
| # | Замечание | Где | Приор. |
| 1 |  | README.md, public/manifest.json | Средний |
| 2 |  | public/manifest.json vs app/globals.css | Средний |
| 3 |  | lib/game.js | Средний |
| 4 |  | app/page.jsx, app/globals.css | Средний |
| 5 |  | data/mascot.js, app/layout.jsx | Средний |
| # | Замечание | Где | Приор. |
| 6 |  | data/ | Низкий |
| 7 |  | globals.css, i18n.js | Низкий |
| 8 |  | app/globals.css:837 | Низкий |
| 9 |  | app/layout.jsx | Низкий |
| 10 |  | data/course.js | Низкий |
| 11 |  | — | Низкий |

## Ревью по файлам

Ревью по файлам

Проект sitkaz.kz — построчный разбор каждого файла

Дата: 30 июля 2026  ·  Легенда оценок: OK — в порядке · Шлифовка — мелочи · Внимание — стоит поправить · Мёртвый — не используется

### app/ — приложение

### lib/ — логика

### data/ — контент

### scripts/ · supabase/ · конфиги · public/

### Сводка по файлам

Вывод: по файлам код ровный. Логика (lib/) и сервер — на «отлично», без замечаний. Внимание в основном к контенту (course/dialogs/mascot), устаревшим README/manifest и доступности в page.jsx/globals.css. Двух мёртвых файлов быть не должно.

| Файл · строк | Оценка | Что делает и что с ним |
| --- | --- | --- |
| layout.jsx · 38 | Шлифовка | Корневой layout: метаданные, Telegram SDK, шрифты. Замечание: комментарий обещает «Plus Jakarta Sans + JetBrains Mono», а грузятся Quicksand + Nunito Sans. Шрифты и SDK — с внешних CDN. |
| page.jsx · 1317 | Внимание | Ядро приложения: курс, урок, практика (SRS), квиз, диалоги, прогресс, тосты/конфетти. Логика чистая и хорошо прокомментирована. Замечания: кликабельные div (module-row, card, flash) без role/tabIndex — недоступны с клавиатуры; промокод PROMO_CODE="sitkaz" и разблокировка проверяются на клиенте; несколько строк текста мимо i18n (строки ~737, 746, 934). |
| onboarding.jsx · 108 | OK | Знакомство в 3 экрана (приветствие → зачем учишь → цель дня). Аккуратно. Мелочь: тексты REASONS/GOALS заданы прямо в файле (ru/en через тернар) — аудит помечает как «мимо словаря», но работает корректно. |
| globals.css · 1265 | Шлифовка | Дизайн-система «Мягкий ирбис» на CSS-переменных, тач-hover погашен. Замечания: ~12 неиспользуемых классов (.video-*, .kk/.ru/.tr, .word-card, .brand-xp…); .promo-input 15px → iOS-зум; фокус снят (outline:none); нет prefers-reduced-motion. |
| api/progress/route.js · 63 | OK | Серверный маршрут GET/POST прогресса. Авторизация по подписи Telegram, слияние на сервере, аккуратная обработка ошибок и кодов ответа. Замечаний нет. |
| Файл · строк | Оценка | Что делает и что с ним |
| telegram-auth.js · 55 | OK | Проверка подписи Telegram initData: HMAC-SHA256, timingSafeEqual, свежесть ≤24 ч. Образцово. Замечаний нет. |
| supabase.js · 64 | OK | Доступ к БД через REST, только сервер, служебный ключ в env. Чисто. Замечаний нет. |
| storage.js · 245 | OK | 3-уровневое хранилище (сервер → Telegram CloudStorage → localStorage) с безопасным слиянием, чанкованием под лимит 4096 и дебаунсом синхронизации. Сильный файл. |
| srs.js · 85 | OK | Интервальное повторение (Лейтнер), колода практики, стрик и дневная цель. Логика ясная и корректная. |
| game.js · 52 | Внимание | XP, уровни, 14 достижений. Замечание: ачивки за завершение темы есть только для 3 модулей (tek, uy, minez) — остальные 11 тем без награды. |
| audio.js · 32 | OK | Озвучка: готовый mp3 → откат на браузерный синтез kk-KZ. Просто и надёжно. |
| i18n.js · 261 | Шлифовка | Словари RU/EN и перевод фраз. Полный и аккуратный. Замечание: ~15 ключей объявлены, но нигде не используются (goal_done, chip_*, nav_quiz, exit, video_soon, lvl…). |
| Файл · строк | Оценка | Что делает и что с ним |
| course.js · 424 | Внимание | Весь курс: 14 модулей, 41 урок, 131 фраза + помощники (allPhrases, openPhrases). Структура отличная. Замечания: контент — учебные заготовки (сам файл это отмечает), нужен реальный материал; дубль kk «Ата» в уроках 1 и 3 может стать дистрактором в квизе. |
| dialogs.js · 132 | Шлифовка | Диалоги-сценки. Замечание: всего 3 диалога (уроки 1, 6, 12) на 41 урок — покрытие низкое. |
| mascot.js · 20 | Внимание | 7 картинок маскота. Замечание: все хотлинкаются с CDN Google (aida-public) — ссылки протухнут (файл сам предупреждает). Скачать в public/mascot/. |
| audioManifest.js · 4 | OK | Карта озвучки, пока пустая — приложение падает на синтез речи. Заполняется скриптом gen-audio. Норма. |
| lessons.js · 3 | Мёртвый | Помечен DEPRECATED, контент переехал в course.js. Удалить. |
| video-lessons-content.js · 97 | Мёртвый | Нигде не импортируется — файл-сирота. Удалить или подключить. |
| Файл · строк | Оценка | Что делает и что с ним |
| scripts/ui-audit.mjs · 240 | OK | Собственный механический аудит UI (классы CSS↔JSX, i18n-ключи, тач-hover, дубли). Отличный инструмент. Прогон: 0 ошибок, 38 предупреждений. |
| scripts/gen-audio.mjs · 111 | OK | Генерация озвучки через ElevenLabs с кэшем по хэшу и бережением лимита. Аккуратно. |
| supabase/schema.sql · 57 | OK | Две таблицы + вьюха-сводка. RLS включён без публичных политик, вьюха в security_invoker и закрыта от anon/authenticated. Правильно. |
| next.config.mjs · 9 | OK | reactStrictMode + turbopack root. Норма. |
| package.json | OK | 3 зависимости (next, react, react-dom), есть скрипт audit. Легко и чисто. |
| public/manifest.json | Внимание | PWA-манифест. Замечание: theme_color бирюзовый (#00c2b8) и фон тёмный (#0f1720) — не совпадают со светлым дизайном; текст «3 модуля, 20 уроков» устарел (по факту 14/41). |
| README.md | Внимание | Хорошая инструкция по контенту и деплою. Замечание: «3 модуля, 20 уроков» — устарело, на самом деле 14 модулей и 41 урок. |
| design/ (11 HTML) | OK | Макеты экранов (home, lesson, exam, dialog, practice, quiz, progress). Сделаны до кода — хорошая практика. Это прототипы, в прод не идут. |
| Категория | Файлы |  |
| OK — без замечаний | route.js, telegram-auth.js, supabase.js, storage.js, srs.js, audio.js, audioManifest.js, ui-audit.mjs, gen-audio.mjs, schema.sql, next.config.mjs, package.json, onboarding.jsx, design/* |  |
| Шлифовка — мелочи | layout.jsx, globals.css, i18n.js, dialogs.js |  |
| Внимание — стоит поправить | page.jsx, game.js, course.js, mascot.js, manifest.json, README.md |  |
| Мёртвые — удалить | data/lessons.js, data/video-lessons-content.js |  |

## Анализ и рекомендации

Мини-апп «Ситуативный казахский» · 22 июля 2026

### 1. Что есть сейчас

Проект — MVP на Next.js 14: всё приложение в одном файле app/page.jsx (~330 строк), весь учебный контент — в data/course.js. Работает как обычный сайт и как Telegram Mini App (SDK подключён). Четыре экрана: курс (3 модуля, 20 уроков), практика-карточки, квиз, прогресс. Прогресс хранится в localStorage, озвучка фраз — браузерным синтезом речи.

#### Сильные стороны

Правильная методическая основа. Ситуативные фразы по методике К. Тасибекова, а не сухая грамматика — это выгодно отличает продукт от типовых приложений.

Чистая архитектура контента. Весь курс — в одном файле data/course.js; наполнять и править может человек без навыков программирования.

Лёгкий стек. Только Next.js + React, без лишних зависимостей; деплой на Vercel в пару кликов.

Задел на будущее. Уже предусмотрены места под видео-лекции и монетизацию.

#### Слабые места

Контент — заглушка. Около 85 фраз на 20 уроков (4–5 на урок). Для реального курса нужно 15–25 фраз на урок плюс диалоги.

Нет запоминания по науке. Кнопка «Знаю» ничего не сохраняет, колода всегда одна и та же. Нет интервального повторения (SRS) — главного механизма удержания в Duolingo и Anki.

Синтез речи ненадёжен. speechSynthesis с языком kk-KZ на большинстве устройств не имеет казахского голоса: фразы молчат или читаются русским голосом с ошибками.

Один тип упражнения. Квиз только «фраза → выбери перевод», быстро приедается.

Прогресс привязан к браузеру. Открыл в Telegram — один прогресс, в Chrome — другой; очистка кэша стирает всё.

Нет причины возвращаться. Ни стрика, ни напоминаний, ни ежедневной цели.

### 2. Рекомендации (по приоритету)

#### 2.1. Интервальное повторение (SRS)

Максимальный эффект при малых затратах. Кнопки «Знаю / Не знаю» должны реально работать: фразы с ошибками возвращаются чаще, выученные — через 1 / 3 / 7 / 21 день. Экран «Повторить сегодня: 12 фраз» — и есть причина открывать приложение ежедневно. Реализуется поверх localStorage, бэкенд не нужен.

#### 2.2. Настоящее аудио

Записать носителя языка или использовать Azure/Google TTS (у обоих есть казахский), mp3-файлы положить в public/audio/. Для языкового приложения произношение критично — одно это качественно меняет продукт.

#### 2.3. Стрик и ежедневная цель

«🔥 5 дней подряд» на главном экране + цель «10 фраз в день». Поскольку это Telegram Mini App, бот может слать напоминание «Сегодня 12 фраз ждут повторения» — готовый канал возврата, которого нет у обычных сайтов.

#### 2.4. Разнообразие упражнений

Обратный перевод (русский → казахский), «собери фразу из слов», аудирование (услышал → выбери значение), позже — «произнеси фразу» через распознавание речи. Три-четыре типа вперемешку удерживают интерес заметно дольше.

#### 2.5. Прогресс через Telegram ID

SDK уже подключён — initData даёт ID пользователя без регистрации. Небольшой бэкенд (Vercel KV / Supabase) — и прогресс синхронизируется между устройствами. Это же фундамент под оплату и платные модули.

#### 2.6. Контент и контекст ситуаций

Помимо наполнения фраз: каждому уроку — мини-диалог (сцена «в гостях», «на базаре»), а не только список фраз. Именно ситуативность — фишка методики, сейчас она видна слабо. Плюс культурные заметки («почему спрашивают про род») — то, чем курс Тасибекова отличается от Duolingo.

#### 2.7. Мелочи UX

Поиск по фразам.

Фильтр практики по модулю или уроку.

Латинская транскрипция для тех, кто не читает кириллицу.

Тёмная/светлая тема, подстраивающаяся под тему Telegram.

### 3. Порядок внедрения

Сначала 2.1 → 2.2 → 2.3 — это ядро удержания пользователей. Затем 2.4 и 2.5. Контент (2.6) наполнять параллельно на всём протяжении. Пункты 2.1, 2.3 и 2.4 не требуют ни бэкенда, ни аудиозаписей — их можно сделать сразу.

## Аудит интерфейса (25.07.2026)

25 июля 2026 · проверка субагентом ui-review + скрипт ui-audit

Проверка велась по коду, а не по отрендеренному экрану. Всё, что помечено «ломает», я перепроверил лично на данных курса — это подтверждённые факты, а не догадки. Визуальные проблемы (наложения, обрезанный текст, контраст) этим способом не ловятся — они вынесены в последний раздел.

### Уже исправлено

Регрессия от вчерашней правки hover: сброс подсветки для тач-устройств перебивал стили верного и неверного ответа. Итог — в диалоге-сценке выбранный неверный вариант становился белым текстом на белом фоне. Починено и закоммичено (375fe1f).

### Ломает — надо чинить

#### 1. Экзамен урока требует 100% правильных ответов

Порог считается как 80% от числа вопросов, но во всех 41 уроке всего 2–4 фразы: при 4 вопросах нужно 4 верных, при 3 — 3, при 2 — 2. Проверил по данным — 100% требуется в каждом уроке курса.

Пользователь: одна ошибка = провал экзамена, урок не засчитан, +50 м не начислены.

Решение: разрешить одну ошибку (порог = вопросов минус один) или добирать вопросы фразами из пройденных уроков.

#### 2. Ошибка на последней карточке практики теряется

Повтор добавляется в очередь, но условие завершения сверяется со старой длиной — на последней карточке этап закрывается раньше, чем повтор попадёт в очередь.

Пользователь: ошибся на последней фразе, обещанного повтора нет, сразу экзамен. При 3–4 карточках это примерно каждая четвёртая сессия.

#### 3. Счётчик практики врёт при повторах

Показывает «4 / 4» и полную полосу, а вопросы продолжаются — прогресс считается от исходного числа фраз, а не от выросшей очереди. Выглядит как зависание.

#### 4. Два разных вопроса с одинаковым английским переводом

«Сіздің руыңыз қандай?» и «Руың кім?» переведены одинаково — Which clan are you from?. В английском режиме в квизе появятся два одинаковых варианта ответа, и один из них засчитается ошибкой.

#### 5. Три карточки содержат русский текст в казахском поле

«Нұр — «свет»», «Алматы — «алма» (яблоко)», «Астана — «столица»». В квизе ответ написан прямо в вопросе, в задании «собери фразу» пользователь собирает предложение из русских слов, а озвучка читает русский текст казахским голосом.

#### 6. Пустое состояние практики недостижимо

Экран «На сегодня всё!» со спящим барсом не увидит никто: когда повторять нечего, колода всегда возвращает 15 случайных фраз. Пользователь повторил всё, но карточки не кончаются, и ответы продолжают двигать интервалы.

#### 7. Практика и квиз берут фразы из всего курса

Включая уроки, которые пользователь не открывал. В первый день в карточках появляются фразы из 41-го урока, и это противоречит блокировке уроков на главной.

#### 8. Диалог-сценка почти недостижим

Единственный вход — экран сданного экзамена. Вышел — вернуться можно только пересдав экзамен, хотя на странице темы диалог рекламируется отдельным чипом. Кнопка «Вернуться к уроку» из диалога к тому же кидает в начало урока.

#### 9. Достижения не переводятся на английский

У всех 14 достижений только русский заголовок — в английском режиме и сетка достижений, и всплывающие уведомления остаются русскими.

#### 10. «+50 м» обещаются при каждом прохождении

Текст на экране результата всегда сообщает о начислении высоты, но при повторном прохождении урока очки не начисляются.

### Стоит улучшить

Окончания при числах: на каждой карточке урока написано «3 фраз» и «4 фраз» вместо «3 фразы». Функция склонения в коде уже есть, здесь просто не применена. То же в статистике темы — «4 терминов».

Кольцо цели дня не показывает ни одной цифры: непонятно, какая цель и сколько осталось. Саму цель (10 фраз) нигде нельзя изменить.

Итог сессии практики может показать больше фраз, чем было в колоде — карточка, отвеченная «не знаю», а потом «знаю», считается дважды.

Ссылка «Повторить: N фраз» обещает N, а сессия добавит ещё до 10 новых карточек.

Кнопка «Продолжить» на главной показывает только казахское название урока, без перевода.

Главная в состоянии «всё пройдено» пустеет: ни кнопки, ни ссылки, ни финального экрана.

Кнопка «К фразам» после проваленного экзамена ведёт в практику, а не к фразам.

Крестик в уроке всегда возвращает на главную, теряя контекст темы.

Мелкие цели нажатия: переключатель RU/EN, ссылка «Повторить», кнопка озвучки — меньше рекомендованных 44 пикселей.

Зум страницы запрещён — при транскрипции мелким шрифтом это осложняет чтение.

Все картинки маскота грузятся с внешнего CDN, папка public пуста: при недоступности кнопка аудирования станет пустым кругом.

Достижения за завершение темы есть только у 3 тем из 14.

Мёртвый код после рефакторингов: неиспользуемые классы и ключи словаря.

### Нужен реальный телефон

Это то, что по коду не проверяется — открой указанный экран и посмотри глазами:

Диалог урока 1, тап по неверному варианту — убедиться, что после починки текст читается.

Квиз после ответа — сохраняется ли янтарная и коралловая подсветка на тач-экране.

Главная на узком экране — что остаётся от длинных названий «ТУҒАН-ТУЫСҚАН» и «ФРАЗЕОЛОГИЗМ» при обрезке.

Тема МІНЕЗ (самая насыщенная) — не наезжает ли фоновая иконка на заголовок, как переносятся чипы.

Первая карточка урока — звучит ли автоозвучка: в Safari и Telegram синтез речи обычно блокируется до первого касания.

Карточка практики с длинной фразой — влезает ли текст при крупном шрифте.

Задание «собери фразу» на 7–8 слов — нет ли горизонтального скролла.

Экран «Прогресс» у нового пользователя — 14 заблокированных достижений подряд и нули везде.

## Анализ клиентского пути

Прохождение всего сценария: от первого запуска до прогресса. ✓ — работает хорошо, △ — точка трения.

### Как выглядит путь пользователя

Приложение — Telegram Mini App / веб. Пять экранов в нижней навигации: Курс, Практика, Квиз, Прогресс, плюс страница темы и тренажёр урока. Ниже — пошагово, что видит человек и где спотыкается.

### 1. Первый запуск

Человек сразу попадает на вкладку «Курс»: шапка (логотип, переключатель RU/EN), приветственный блок с целью дня и маскотом-барсом, компактный список из 14 тем, поле промокода внизу.

✓ Экран сразу показывает суть: приветствие, цель дня, темы. Не пустой.

✓ Барс-маскот и тёплая светлая тема создают приятное первое впечатление.

△ Нет онбординга/приветствия для нового пользователя: не объясняется, что это за приложение, что такое «высота», уровни, стрик и как всё работает. Человек догадывается сам.

△ Язык по умолчанию — русский. Первому пользователю не предлагают выбрать язык обучения (RU/EN) на старте — переключатель легко не заметить в углу.

△ Промокод виден всем и всегда внизу курса — для обычного пользователя это лишний элемент; лучше прятать за «У меня есть код».

### 2. Экран «Курс»

✓ Блок цели дня стал лёгким: приветствие, кольцо цели, три чипа (стрик, высота, повтор), одна кнопка «Продолжить» и ссылка «Повторить».

✓ Список тем компактный — 14 тем читаются как аккуратный список, активная тема подсвечена.

△ Точное число «сегодня X/10» убрано из чипов — прогресс цели теперь виден только по заливке кольца, без цифры. Части людей цифра важна.

△ Когда весь курс пройден, кнопка «Продолжить» исчезает и главный акцент экрана пропадает — остаётся только ссылка «Повторить». Нужен экран «всё пройдено».

### 3. Страница темы

Тап по теме открывает отдельную страницу: крупная шапка с названием, описанием и прогрессом темы, ниже — список уроков.

✓ Отдельная страница разгружает главную и даёт контекст темы (описание из книги).

✓ Уроки открываются последовательно — понятная логика продвижения; замок и подпись «сдай предыдущий».

△ Последовательная блокировка может фрустрировать: чтобы дойти до интересной темы (например, «Пословицы»), надо пройти все предыдущие. Промокод это снимает, но обычный пользователь об этом не знает.

### 4. Урок — пошаговый тренажёр

Урок открывается сразу в занятие. Сверху компактная строка (крестик, название) и лента этапов: Изучение → Практика → Экзамен.

✓ Ясная структура из трёх этапов с индикатором — человек видит, где он и сколько осталось.

✓ Культурная заметка в начале урока даёт контекст «почему так» перед фразами — это и есть ценность методики.

✓ На этапе «Изучение» фразы идут по одной крупной карточкой с авто-озвучкой и кнопкой «Показать перевод»; бейджи типов (термин / мақал / фраза) помогают ориентироваться.

✓ Практика — четыре типа упражнений вперемешку; ошибся — фраза вернётся в конце. Экзамен — 5 вопросов с порогом 80%, при успехе +50 м и переход к следующему уроку.

△ ОЗВУЧКА — главная слабость. Сейчас это браузерный синтез: на большинстве устройств казахского голоса нет, фразы читаются с акцентом. Для языкового приложения это критично (решается подключением TTS / записей).

△ Контент пока тонкий: 3–4 единицы на урок — это каркас. Для полноценного изучения нужно 10–20 фраз/терминов на урок.

△ Диалоги-сценки есть только у 3 уроков; в остальных кнопка диалога не появляется — ощущение неполноты и непредсказуемости.

△ Дистракторы в упражнениях берутся со всего курса — иногда варианты слишком «далёкие» и правильный ответ очевиден; можно подбирать ближе по теме.

### 5. Практика (повторение по SRS)

✓ Отдельная вкладка с интервальным повторением: колода собирается умно (сначала повторения, потом новые), «Знаю / Не знаю» реально двигают интервалы 1→3→7→21→60 дней.

✓ Пустое состояние приятное: спящий барс и «на сегодня всё».

△ Кнопки «Знаю / Не знаю» — бинарные. Более точную настройку даёт «Легко / Нормально / Сложно», но это опционально.

### 6. Квиз

✓ Быстрый режим на 10 вопросов вперемешку (перевод туда-обратно, аудирование, собери фразу), в конце результат и лучший счёт — хорошо для самопроверки.

△ Квиз и Практика частично пересекаются по механике (оба — упражнения). Стоит чётче развести смыслы: Практика = повторение по расписанию, Квиз = разовая проверка.

### 7. Прогресс

✓ Карточка уровня с портретом барса, кольцом и высотой (метры вместо XP), звания от «начинающий» до «мудрец» — наглядная геймификация.

✓ Сетка статистики (стрик, выучено, в работе, к повторению, уроки, % курса, квизы, лучший) и витрина из 14 достижений с прогрессом.

△ Звание уровня показано только здесь; в шапке главного экрана его заменил переключатель языка — уровень стал менее заметен.

△ Нет настроек: нельзя изменить ежедневную цель (жёстко 10), сбросить прогресс, а язык меняется только в шапке.

### 8. Сквозные наблюдения

△

△

△

✓

### Рекомендации по приоритету

Озвучка без акцента. Подключить нормальный TTS (записи/облако) — это №1 по влиянию на ценность продукта.

Наполнение контентом. Довести уроки до 10–20 единиц, добавить диалоги в большинство тем.

Онбординг. Короткое приветствие для нового пользователя: что это, выбор языка обучения, объяснение высоты/стрика/уровней (2–3 экрана).

Синхронизация через Telegram ID. Привязать прогресс к аккаунту, чтобы он не терялся между устройствами; фундамент под напоминания и платный доступ.

Экран «Сегодня» / настройки. Кнопка «Заниматься 10 минут» (микс повторений и нового), возможность менять цель дня, вернуть счётчик цели в чип.

Мелочи UX. Прятать промокод за ссылкой, экран «курс пройден», локальные картинки маскота, haptics и системная «назад» в Telegram, ближе подбирать дистракторы.

### Итог

За короткое время из справочника фраз приложение выросло в цельный обучающий продукт: структура по книге (14 тем), пошаговый тренажёр, интервальное повторение, диалоги, геймификация, два языка, приятный самобытный дизайн. Главные точки роста — качественная озвучка, наполнение контентом, онбординг и синхронизация прогресса. Всё остальное — уверенная, работающая основа.

## Проверка ответов и обратная связь

Разбор текущего поведения при правильных/неправильных ответах и варианты, как построить единую систему. Код не менялся.

### 1. Что происходит сейчас (по упражнениям)

#### Прогресс засчитывается даже за неправильный ответ

Подтверждаю. На каждый ответ вызывается одна и та же функция начисления: она всегда добавляет «высоту» (правильно +10 м, неправильно всё равно +2 м) и всегда засчитывает фразу в дневную цель и стрик — независимо от того, верно ты ответил или нет. Именно поэтому счётчик цели показывал 61/10: каждый ответ, включая ошибочные, двигает цель дня.

При этом само интервальное повторение (SRS) работает верно: неправильный ответ сбрасывает интервал фразы, и она возвращается. Проблема только в дневной цели / стрике / высоте — они «зачитывают» и ошибки.

#### «Собери фразу»: при ошибке просто пропускает

Подтверждаю. Когда фраза собрана неверно, приложение на 2 секунды подсвечивает строку красным, показывает правильный вариант текстом — и автоматически уходит к следующему заданию. У человека нет времени вчитаться, нет озвучки правильного ответа и нет возможности собрать заново. Ощущение — «просто пропустил».

#### Вопрос с вариантами (перевод, аудирование)

При ошибке на 0,9 секунды подсвечивается правильный вариант (зелёным) и твой неверный (красным), затем — автопереход. Правильный ответ показывается, но мельком; запомнить и повторить не даётся.

#### Экзамен урока и «Проверка» (квиз)

Неправильный ответ просто снижает счёт и идёт дальше. Правильный вариант не показывается отдельно, разбора ошибок в конце нет.

#### Диалог-сценка

✓ Здесь как раз хорошо: при неверной реплике карточка остаётся, показывается подсказка «собеседник не понял», и человек пробует снова, пока не выберет верно. Это и есть тот паттерн, который стоит распространить на остальные упражнения.

### 2. Итог: три проблемы

● Дневная цель, стрик и высота растут даже от ошибок — прогресс «накручивается».

● Обратная связь разная в каждом упражнении: где-то ретрай (диалог), где-то мгновенный пропуск (собери фразу), где-то короткая вспышка (варианты).

● Нет цикла запоминания: правильный ответ мелькает и исчезает, его нельзя услышать/повторить/собрать заново.

### 3. Варианты единой системы обратной связи

Цель — во всех упражнениях (практика, экзамен, проверка, диалог) одинаково: чётко показать правильный ответ, дать услышать и запомнить его, и по-честному считать прогресс. Три варианта, от мягкого к строгому:

#### Вариант 1. «Покажи и подтверди» (рекомендую)

Никакого авто-перехода. После ответа задание фиксируется: правильный вариант ярко выделяется и озвучивается, неправильный — мягко подсвечен. Появляется кнопка «Дальше», а при ошибке ещё и «Повторить» (проиграть звук / собрать заново). Человек сам решает, когда идти дальше, — успевает вчитаться и запомнить. Неверные фразы возвращаются в конце сессии.

✓ Плюсы: спокойный темп, чёткий разбор, работает одинаково везде.

Минусы: на один тап больше — но это и есть пауза для запоминания.

#### Вариант 2. «Исправь сам» (ретрай до верного)

Как в диалоге сейчас: при ошибке задание остаётся активным, показывается правильный ответ-подсказка, и человек выбирает/собирает заново, пока не выйдет верно, — только потом переход. Максимально закрепляет, но в экзамене может раздражать (там уместнее «показать и подтвердить»).

✓ Плюсы: сильнейшее запоминание, ошибка не проходит «мимо».

Минусы: для теста-экзамена слишком настойчиво; лучше только в режиме практики.

#### Вариант 3. «Мягкая проверка» (минимум изменений)

Оставляем авто-переход, но: увеличиваем паузу на ошибке, всегда показываем и озвучиваем правильный ответ, и неверные фразы возвращаем в конце. Плюс чиним подсчёт прогресса. Быстро, но запоминание слабее, чем в вариантах 1–2.

### 4. Как считать прогресс (отдельная развилка)

Независимо от выбранного варианта обратной связи, надо решить, что считать «прогрессом»:

Цель дня — только за правильные ответы (рекомендую). Ошибся — фраза не засчитана в цель, вернётся позже; так «10 фраз в день» = 10 действительно усвоенных.

Высота (XP) — больше за правильные, мало/ноль за ошибки. Сейчас +2 даже за ошибку; можно убрать или оставить символически.

Стрик — за любую активность в день (это нормально: важно, что человек занимался; трогать не обязательно).

Разбор ошибок в конце сессии/экзамена — показать список фраз, которые не дались, с озвучкой и возможностью повторить их сразу.

### 5. Что предлагаю применить

Рекомендация: во всех разделах — Вариант 1 «Покажи и подтверди» (единый механизм разбора с кнопкой «Дальше» и «Повторить»), в чистой практике по SRS можно добавить оттенок Варианта 2 (ретрай). Плюс политика прогресса из раздела 4: цель дня считает только правильные ответы, ошибки не накручивают счётчик, а в конце — разбор не давшихся фраз.

Это делает поведение предсказуемым во всех упражнениях, превращает ошибку в момент обучения (увидел → услышал → повторил), и убирает накрутку прогресса.

Дальнейший шаг: выбери вариант обратной связи (1 / 2 / 3) и политику прогресса — и я перестрою обработку ответов единообразно во всех разделах: практика, экзамен урока, проверка (квиз) и диалог.

## Идеи улучшений приложения

Идеи улучшений приложения

sitkaz — «Ситуативный казахский»

Дата: 2 августа 2026  ·  Черновик идей — код не меняется

### 1. Коротко

Приложение уже цельное: 20 уроков, 6 тем, ~507 слов с примерами и озвучкой Aigul, живой маскот Ирбис, интервальные карточки, экзамены по темам, прогресс и уровни, RU/EN, работа как сайт и как Telegram-мини-апп. Ниже — идеи, чтобы им было ещё удобнее и легче пользоваться. Каждая помечена оценкой усилий; в конце — рекомендованный порядок.

Формат оценки: «низкие» — часы, «средние» — день-два, «высокие» — несколько дней или нужен бэкенд/сторонний сервис.

### 2. Быстрые улучшения (максимум пользы за минимум работы)

### 3. Удобство обучения

Свайпы на карточках. Смахнул влево — дальше, вверх — переслушать. На телефоне быстрее, чем тянуться к кнопке.

Примеры на английском. Сейчас примеры применения только на русском; для EN-режима добавить английский перевод примера.

Озвучка примеров. Сейчас озвучены только отдельные слова. Озвучить и фразы-примеры (тем же скриптом Azure) — полезно для аудирования.

Обратная практика. Режим «собери слово по буквам» или «впиши перевод» — активное вспоминание, а не только узнавание.

Метка урока в практике. На карточке практики показывать, из какого урока слово — помогает ориентироваться.

### 4. Мотивация и удержание

Ежедневное напоминание в Telegram. Бот раз в день пишет «5 фраз до цели» / «серия под угрозой». Самый сильный рычаг возврата — используем уже подключённый бот и планировщик.

Заморозка серии. Один пропуск в неделю не сбрасывает стрик (как «streak freeze» у Duolingo) — снимает стресс и удерживает.

Календарь активности. Тепловая карта дней занятий на экране «Прогресс» — наглядно и мотивирует не рвать цепочку.

Значок/сертификат за тему. За сданный экзамен темы — красивый бейдж; за весь курс — «сертификат», которым можно поделиться.

Итог недели. Раз в неделю — короткая сводка: выучено, серия, высота. Через бота или на главной.

### 5. Аудио и произношение

Оффлайн-кэш аудио (PWA). Service worker кэширует mp3 — приложение работает без сети и быстрее грузится. Сейчас аудио тянется из сети каждый раз.

Тренажёр произношения. Записал своё произношение → сравнение с эталоном (Azure Pronunciation Assessment). Сильная фича для разговорного курса, но нужен бэкенд.

Автопроигрывание вкл/выкл. Настройка: озвучивать слово автоматически при показе карточки или только по тапу.

### 6. Контент и качество

Сверка перевода и транслита носителем. Английский и транслитерация сгенерированы автоматически — перед платным запуском стоит вычитать носителем.

Видео-лекции. Каркас плеера уже в CSS; заполнить поле video и подключить (см. отдельный документ про видео). Права на видео — ключевой момент.

Диалоги-сценки под новые темы. Сейчас 3 диалога привязаны к урокам 1/6/12 со старым контентом — обновить под реальные темы или добавить по диалогу на тему.

Культурные заметки. Короткая заметка «о культуре» перед уроком (жузы, дастархан, беташар) — каркас note уже поддерживается, наполнить.

### 7. Доступность и настройки

Размер шрифта. Настройка крупнее/мельче — для разных глаз и устройств.

Экран настроек. Собрать в одном месте: язык, голос, автозвук, размер шрифта, напоминания, сброс прогресса.

Тёмная тема. Сейчас только светлая; тёмная — приятно вечером и в Telegram с тёмным оформлением.

### 8. К платному запуску (если планируется)

Серверная проверка доступа. Сейчас все уроки открыты, промокод убран. Для платного доступа проверку нужно вынести на сервер (клиентскую обойти легко).

Бесплатные первые уроки. Тема ТЕК бесплатно как демо, остальное — по подписке. Классическая воронка.

Аккаунты и синхронизация. Прогресс между устройствами — частично заложено в слое хранения (Supabase), довести до аккаунтов.

### 9. Рекомендованный порядок

Мой совет: начать с «продолжить с места», списка слов и поиска — это самые частые бытовые неудобства, чинятся быстро. Следующим — ежедневное напоминание в Telegram: у языковых приложений это главный драйвер возврата. Ничего из этого пока не трогаю — жду, что выберешь.

| Идея | Что даёт | Усилия |
| --- | --- | --- |
| Продолжить с места | Урок открывается на той карточке, где остановился (сейчас всегда с первой). Снимает раздражение при возврате. | низкие |
| Список слов урока | Кнопка «Все слова темой списком» — быстро просмотреть/повторить глазами, не листая карточки по одной. | низкие |
| Поиск по словам | Строка поиска: ввёл слово (kk или ru) — нашёл карточку и урок. Удобно возвращаться к нужному. | средние |
| Избранное / трудные слова | Отметить слово звёздочкой → отдельная колода «Мои трудные» для повторения. | средние |
| Скорость озвучки | Переключатель «медленно/обычно» на карточке — для трудных слов. | низкие |
| Выбор голоса | Aigul (жен.) или Daulet (муж.) — уже есть в Azure, добавить второй набор mp3. | средние |
| Этап | Что берём | Почему |
| Сейчас | Продолжить с места · список слов урока · поиск · скорость озвучки | Дёшево, сразу заметное удобство |
| Дальше | Напоминание в Telegram · оффлайн-кэш аудио · календарь активности · экран настроек | Удержание и ощущение «завершённости» |
| Крупно | Тренажёр произношения · видео · тёмная тема · платный доступ | Требуют бэкенда/прав/времени — под стратегию |

Часть III. Отчёты по датам

## Отчёт 24.07.2026

24 июля 2026

### 1. Что сделано в приложении сегодня

Шесть изменений, все закоммичены в git (main):

#### 1.1. Курс перестроен под 14 глав книги

Полная переработка структуры курса: данные уроков (data/course.js) переписаны под 14 глав книги К. Тасибекова, с типами карточек term/proverb/phrase/colloc и культурными заметками (note) к урокам. Затронуто ~600 строк в course.js. Заодно оформлен контент-план (docs/kontent-plan-kniga).

#### 1.2. Промокод «sitkaz» открывает все уроки

На главном экране добавлено поле для промокода: правильный код мгновенно разблокирует весь курс (полезно для демо и тестирования без прохождения по порядку).

#### 1.3. Облегчён хиро-блок экрана курса

Убрано дублирование цели дня, оставлена одна основная кнопка (CTA), «повторить» вынесено отдельной лёгкой ссылкой — экран стал менее перегруженным.

#### 1.4. Компактный список тем на экране курса

Список тем/модулей курса пересобран в более компактном виде — меньше места на экране, легче окинуть взглядом всю программу.

#### 1.5. Квиз объединён с Практикой

Раньше было 4 вкладки навигации (Курс/Практика/Квиз/Прогресс). Теперь квиз стал одним из режимов внутри «Практики» (Повторение / Проверка), навигация упрощена до 3 вкладок.

#### 1.6. Обратная связь по ответам в квизе

После неверного ответа теперь показывается правильный вариант и требуется подтверждение, прежде чем перейти дальше. В прогресс/статистику засчитываются только верные ответы (раньше могло засчитываться и за попытку).

### 2. Что сделано в рамках сегодняшней сессии (пока не в коде приложения)

Разобраны два видео-урока, которые ты прислал («10-мин.mp4» и «10-мин (1).mp4»), и подготовлены материалы для переноса в курс:

docs/razbor-video-urokov.docx — подробный разбор обоих видео по тайм-кодам: что на экране, что объясняется (приветствия/прощания, пословица про волка, родовая система/шежіре).

data/video-lessons-content.js — черновик готовых карточек (kk/ru/en/tr) для вставки в data/course.js, сгруппированный по конкретным урокам (id 1, 2, 24, 32, 35), плюс справочный список родов/жузов.

docs/video-lessons-content.docx — тот же черновик в читаемом Word-формате.

Все три файла лежат в проекте, но пока не подключены к приложению и не закоммичены в git — это подготовительные материалы, ждут твоей проверки перед слиянием.

### 3. Следующие шаги на завтра

Проверить и при необходимости поправить переводы (en) и транслитерацию (tr) в data/video-lessons-content.js — они сделаны по аналогии с существующими фразами, но не сверены носителем.

Сверить с оригиналом видео список имён родов в шежіре (Қоңырат — 17 ата, Арғын — 18 ата, список Жетіру) — на схемах часть имён читалась с уменьшенного кадра, тема родословной чувствительна к точности.

Смержить одобренные карточки из video-lessons-content.js в data/course.js (уроки id 1 «Жеті ата», 2 «Ата тегі», 24 «Әдептілік», 32 «Тілек», 35 «Аудармалы мақалдар»).

Решить, как подключать сами видео: захостить оба ролика (или нарезать по тайм-кодам на короткие клипы 30–90 сек под каждую фразу) и прописать ссылки в поле video соответствующих уроков.

Закоммитить новые файлы (docs/razbor-video-urokov.docx, docs/video-lessons-content.docx, и обновлённый course.js после слияния).

Прогнать сборку и быстрый смоук-тест изменений квиза (обратная связь по ответам, объединённые вкладки Практика/Квиз) — эти правки сегодня не проверялись отдельным прогоном сборки в чате.

## Отчёт 26.07.2026

25–26 июля 2026 · период с прошлого отчёта

Девять коммитов, все на проде. Изменено 8 файлов: +1043 строки, −119. Работа шла по трём линиям: доделка интерфейса по твоим замечаниям, собственная система проверки качества и первый экран знакомства.

### 1. Интерфейс по твоим замечаниям

#### Главный экран: убрано дублирование, выделена серия

«Повторить: N» показывалось дважды — чипом сверху и ссылкой снизу. Оставлена только ссылка. Серия дней получила отдельный янтарный градиентный чип с анимированным огоньком: раньше она терялась среди одинаковых серо-голубых чипов. Добавлен воздух между кольцом цели, чипами и кнопкой.

#### Темы и уроки: осмысленные значки вместо номеров

Найден баг: класс бейджа номера темы вообще не был описан в CSS, поэтому вместо круглого значка рисовался голый синий квадрат. Римские цифры заменены на иконки по смыслу: у ТЕК родовое древо, у ҮЙ-ІШІ семья, у МАҚАЛ кавычки, у ЖЕРЛЕУ цветок. Свою иконку получил каждый из 41 урока — повторов нет, проверено скриптом. Бейдж красится в цвет своей темы, пройденный урок показывает залитый кружок с галочкой.

#### Шапка темы: состав вместо пустоты

Крупная карточка темы была почти пустой. Теперь в ней чипы «4 урока · 16 фраз · 1 диалог» и разбивка «8 терминов · 1 мақал · 1 культурная заметка» — всё считается из данных, поэтому у каждой темы цифры свои. Фоном добавлена крупная полупрозрачная иконка темы в её цвете.

### 2. Механика обучения: четыре подтверждённых бага

Все четыре найдены проверкой, а не на глаз, и перепроверены на реальных данных курса перед тем, как чинить.

#### «Не знаю» ничего не меняло для пользователя

Разница в данных была, но карточка уезжала вперёд ровно как при «Знаю»: колода собиралась один раз в начале сессии, поэтому фраза в этой сессии больше не появлялась. Теперь «Не знаю» открывает экран разбора — казахский, транскрипция, озвучка, перевод — а после «Понятно, дальше» фраза встаёт обратно в очередь через три карточки и крутится, пока не ответишь «Знаю». В шапке живые счётчики «знаю / учим», на вернувшейся карточке метка «повтор». Логика проверена симуляцией при доле ошибок от 10 до 90 процентов: сессия всегда завершается, зависаний нет.

#### Экзамен урока требовал 100% правильных ответов

Порог считался как 80% от числа вопросов, но во всех 41 уроке всего 2–4 фразы, и округление давало «без единой ошибки». Одна опечатка — урок не сдан. Теперь везде допустима ровно одна ошибка; уроки с двумя фразами добираются до трёх вопросов, иначе порог схлопнулся бы снова.

#### Ошибка на последней карточке практики теряла обещанный повтор

Условие завершения сверялось с устаревшей длиной очереди, поэтому этап закрывался раньше, чем в очередь попадал повтор. При 3–4 карточках это была примерно каждая четвёртая сессия. Заодно счётчик показывал «4 / 4» при продолжающихся вопросах — теперь считает от реальной длины очереди.

#### Подсветка вариантов ответа залипала на телефоне

После тапа браузер держит состояние наведения, поэтому вариант выглядел выбранным без причины — это то, что ты видел на скриншоте со словом «бабушка». Исправлено для всех интерактивных элементов приложения.

### 3. Практика стала честной

Практика и квиз брали фразы из всего курса, включая неоткрытые уроки. Теперь тренируются только открытые: новый пользователь получает 4 фразы первого урока вместо 131 из всего курса, после трёх сданных уроков — 12.

Экран «На сегодня всё!» со спящим барсом был недостижим в принципе: когда повторять нечего, колода всегда возвращала 15 случайных фраз. Теперь экран показывается, а свободная практика доступна кнопкой.

Итог сессии завышал числа: карточка «не знаю → потом знаю» считалась дважды. Теперь считаются фразы, а не показы.

В данных: разведён дубль английского перевода, из-за которого в квизе появлялись два верных варианта. Из казахского поля трёх карточек убраны русские пояснения — озвучка читала их казахским голосом.

### 4. Своя система проверки качества

Собраны два слоя, которые ловят такие баги до того, как их увидишь ты.

#### Скрипт ui-audit

Запуск: npm run audit. Детерминированные проверки: сверка всех классов оформления с кодом, мёртвый CSS, отсутствующие и рассинхронизированные переводы, наведение без защиты для тача, русский текст мимо словаря, дыры в данных курса, одинаковые переводы у разных фраз на обоих языках. Возвращает ошибку при проблемах, поэтому его можно повесить на коммит. Оба найденных сегодня класса багов он ловит — проверено намеренным возвратом ошибок в данные.

#### Субагент ui-review

Отдельный проверяющий с чек-листом: запускает скрипт, затем читает экраны и ищет то, что скриптом не поймать — дублирование информации, пустые блоки, кнопки с одинаковым результатом, невыполненные обещания подсказок, забытые пустые и полные состояния. В его инструкции прямо записано не утверждать, что интерфейс проверен полностью, и помечать находки, требующие живого экрана.

Честная граница: оба слоя читают код, а не картинку. Наложения, обрезанный текст, контраст и скорость анимаций по-прежнему видны только на телефоне. Третий слой со снимками экрана через Playwright обсуждался, но не делался.

### 5. Знакомство при первом запуске

Регистрации нет: Telegram отдаёт имя сам, поэтому приветствие сразу личное. Оттуда же берётся язык интерфейса, но только при первом запуске — ручной выбор всегда важнее.

Приветствие с именем и первой фразой «Сәлеметсіз бе» с транскрипцией и озвучкой: человек уходит дальше, уже что-то умея.

«Зачем тебе казахский» — родня, работа, переезд, интерес.

«Сколько фраз в день» — 5, 10 или 20.

Ответы не декоративные. Цель дня прописывается в прогресс и управляет кольцом и серией, а менять её теперь можно в «Прогрессе» — раньше десятка была захардкожена. Причина обучения помечает подходящие темы звёздочкой: выбрал «говорить с роднёй» — подсветятся ТЕК, ҮЙ-ІШІ и ТУҒАН-ТУЫСҚАН. Курс остаётся линейным, звёздочка показывает, ради чего идти.

### 6. Коммиты

### 7. Что осталось

Из отчёта аудита (docs/audit-ui-25-07-2026.docx) не сделано:

Достижения не переводятся на английский — в английском режиме все 14 остаются русскими.

Диалог-сценка достижим только с экрана сданного экзамена: вышел — вернуться можно лишь пересдав.

Окончания при числах: «3 фраз» вместо «3 фразы» на каждой карточке урока.

Кольцо цели дня не показывает ни одной цифры.

Главная в состоянии «весь курс пройден» пустеет, финального экрана нет.

Мелкие цели нажатия и запрет зума — вопросы доступности.

Материалы из видео-уроков подготовлены, но в курс не влиты: ждут твоей сверки переводов.

Отдельным списком в файле аудита лежат восемь проверок, которые требуют живого телефона — их не закрыть чтением кода.

| Коммит | Что сделано |
| --- | --- |
| 7fc09d2 | Главная: убран дубль «повторить», серия выделена янтарным чипом |
| 63e09c6 | Значки тем и уроков вместо номеров, состав темы в шапке |
| e0de0b7 | «Не знаю» открывает разбор и возвращает фразу в сессию |
| 7ebd2a6 | Починена залипающая подсветка на тач-устройствах |
| d53b083 | Скрипт ui-audit и субагент ui-review |
| 375fe1f | Сброс наведения перебивал подсветку верного ответа |
| 7302b65 | Экзамен допускает одну ошибку, практика не теряет повтор |
| 534bffc | Практика по открытым фразам, достижимый финал, чистка данных |
| c62db32 | Знакомство: имя из Telegram, цель обучения и цель дня |

Часть IV. Контент: книга и видео

## Контент-план: книга

Аналитическая записка для ознакомления. В коде приложения ничего не менялось.

### 1. Главный вывод

У книги есть готовая авторская структура, которая ложится на приложение лучше, чем нынешние фразы-заготовки. Не нужно придумывать модули и уроки — они уже заданы: 14 глав, внутри пронумерованные подглавы (1.1, 1.2, 2.1 …). Это снимает всю работу по проектированию оглавления курса.

Есть принципиальный момент, который надо решить до наполнения (см. раздел 5 о правах). От него зависит, переносим ли мы текст как есть или используем книгу как каркас, наполняя своими формулировками.

### 2. Что реально лежит в каждой главе

Разобрав главы, я вижу пять разных типов учебных единиц. Сейчас в приложении есть только один из них (плоские «фразы»). Вот все пять:

Термины и понятия. Короткие казахские слова с точным значением (термины родства, названия обычаев, ключевые понятия) — это словарь.

Пословицы (мақал-мәтел). Казахский оригинал + смысл/эквивалент. Их в книге очень много — это её ядро и сильнейшая сторона.

Фразеологизмы и языковые штампы. Готовые выражения под ситуацию: благопожелания, устойчивые реакции, формулы вежливости. Ближе всего к нынешним «ситуативным фразам».

Устойчивые словосочетания. Например, целые таблицы сочетаний вокруг одного слова со значениями — удобный отдельный формат «слово + сочетания».

Культурные заметки. 2–3 абзаца объяснения «почему так у казахов» (устройство родословной, жузы, гостеприимство). Короткий экран-чтение перед изучением фраз — именно это делает курс «ситуативным».

### 3. Как это ложится на структуру бота

#### Модули = главы (их 14)

Сейчас 3 модуля-заготовки. Заменяем на реальные главы книги:

#### Уроки = подглавы

Они уже пронумерованы в книге (например, глава II: 2.1 дедушка-бабушка, 2.2 отец-мать, 2.3 супруги, 2.4 дети). Берём прямо эту разбивку.

#### Единица контента получает тип

Сейчас урок — плоский список фраз. Предлагаю каждой единице дать поле type, а уроку — опциональную вступительную заметку. Схематично: у урока есть заголовок (казахский), перевод названия, короткая культурная заметка (2–3 абзаца) и список элементов, каждый из которых помечен типом: термин, пословица, фраза или устойчивое сочетание, с казахским оригиналом, переводом и произношением. Это обратно совместимо: старые фразы просто получают тип «фраза».

### 4. Что добавить в интерфейсе

Небольшие расширения нынешнего пошагового тренажёра (Изучение → Практика → Экзамен):

Экран-заметка в начале урока: 2–3 абзаца контекста перед фразами, барс-маскот в роли рассказчика. Сначала «почему так», потом сами выражения.

Карточка «пословица» — визуально отличается от обычной фразы (значок, подпись «мақал»), оригинал крупно + смысл. В квизе — упражнение «подбери смысл».

Карточка «термин» — казахское слово + короткое определение; в квизе «что означает».

Формат «слово и его сочетания» — для таблиц вокруг одного слова: один экран-хаб со списком сочетаний и переводами.

Ни один существующий экран при этом не ломается — это добавления поверх.

### 5. Права (решить до наполнения)

Книга помечена запретом на воспроизведение без письменного разрешения автора. Приложение публичное (живёт на Vercel), поэтому дословный перенос пословиц, фраз и авторских переводов в бот равнозначен воспроизведению. Два чистых пути:

A. Получить разрешение Каната Тасибекова на использование материала. Тогда переносим содержимое как есть — лучший вариант по качеству.

B. Книга как каркас. Используем её структуру (главы, подглавы, набор тем и понятий — это факты, не объект охраны), а конкретные фразы, пословицы и пояснения формулируем самостоятельно или из открытых источников.

Оба пути совместимы с планом выше. Разница только в том, откуда берётся текст внутри слотов.

### 6. Предлагаемый порядок работ

Расширить модель данных (тип элемента + заметка урока) и добавить новые типы карточек и экран-заметку — на 1–2 примерах-заглушках, чтобы увидеть, как урок из книги выглядит в боте. Это чистая разработка, без контента.

Определиться с правами (путь A или B).

Наполнить главы контентом по выбранному пути, поглавно.

Постепенно заменить нынешние фразы-заготовки на реальную структуру.

Кидать остальные главы для проектирования уже не нужно — структуру видно целиком. Главы понадобятся только на этапе наполнения (шаг 3).

| № | Тема (модуль) |
| --- | --- |
| I | Происхождение (ТЕК) |
| II | Семья (ҮЙ-ІШІ) |
| III | Родственники (ТУҒАН-ТУЫСҚАН) |
| IV | Характер (МІНЕЗ) |
| V | Наследие (МҰРА) |
| VI | Мировоззрение (КӨЗҚАРАС) |
| VII | Этикет (ЖӨН БІЛУ) |
| VIII | Женитьба (ҮЙЛЕНУ) |
| IX | Похороны (ЖЕРЛЕУ) |
| X | Пожелания (БАТА-ТІЛЕК) |
| XI | Пословицы (МАҚАЛ) |
| XII | Фразеологизмы |
| XIII | Имена (АТТАР) |
| XIV | Поговорки о родах |

## Контент из видео: структура

Контент из двух видео + структура для встраивания

Проект sitkaz · Урок 1 «Приветствие» · Дата: 4 августа 2026

### 1. Что забираем

Всё содержимое двух роликов переведено в данные, готовые для вставки в урок 1 без встраивания самого видео. Видео 1 → 15 фраз-приветствий тремя уровнями вежливости. Видео 2 → культурная заметка «кто приветствует первым» + 5 правил отдельными карточками. Транслит — по правилам проекта; английский — рабочий перевод (сверить с носителем).

### 2. Видео 1 — приветствия (15 фраз)

#### Уровень «ты» (неформально)

#### Уровень «вы» (вежливо, ед.)

#### Уровень «вы» (множественное)

### 3. Видео 2 — этикет приветствия

Культурная заметка (текст для поля note):

RU: «По обычаям предков приветствие начинает: всадник — пешего, идущий — сидящего, меньшинство — большинство, младший — старшего; мужчина здоровается с женщиной первым.»

EN: “By ancestral custom the greeting is begun by: the rider to the one on foot, the walker to the seated, the few to the many, the younger to the elder; a man greets a woman first.”

Те же правила отдельными карточками-фразами:

### 4. Готовая структура для встраивания в data/course.js

Ниже — фрагмент для урока 1 (id: 1): поле note (культурная заметка) и массив phrases (15 приветствий + 5 правил этикета). Можно добавить эти карточки к существующим словам урока или заменить/дополнить.

// урок 1 — добавить/дополнить:

note: {

ru: "По обычаям предков приветствие начинает: всадник — пешего,

идущий — сидящего, меньшинство — большинство, младший — старшего;

мужчина здоровается с женщиной первым.",

en: "By ancestral custom the greeting is begun by: the rider to the one

on foot, the walker to the seated, the few to the many, the younger

to the elder; a man greets a woman first.",

},

phrases: [

// приветствие · ты

{ type: "phrase", kk: "Сәлеметсің бе!", ru: "Здравствуй!", en: "Hello! (informal)", tr: "сәлеметсиң бе" },

{ type: "phrase", kk: "Амансың ба!", ru: "Здоров ли ты?", en: "Are you well? (informal)", tr: "амансың ба" },

{ type: "phrase", kk: "Қалайсың!", ru: "Как ты? / Как самочувствие?", en: "How are you? (informal)", tr: "калайсың" },

{ type: "phrase", kk: "Хал жақсы ма?", ru: "Как самочувствие?", en: "How are you feeling? (informal)", tr: "хал жаксы ма" },

{ type: "phrase", kk: "Армысың!", ru: "Приветствую тебя!", en: "Greetings! (informal)", tr: "армысың" },

// приветствие · вы

{ type: "phrase", kk: "Сәлеметсіз бе!", ru: "Здравствуйте!", en: "Hello! (formal)", tr: "сәлеметсиз бе" },

{ type: "phrase", kk: "Амансыз ба?", ru: "Здоровы ли вы?", en: "Are you well? (formal)", tr: "амансыз ба" },

{ type: "phrase", kk: "Қалайсыз?", ru: "Как вы?", en: "How are you? (formal)", tr: "калайсыз" },

{ type: "phrase", kk: "Халыңыз жақсы ма?", ru: "Как ваше самочувствие?", en: "How are you feeling? (formal)", tr: "халыңыз жаксы ма" },

{ type: "phrase", kk: "Армысыз!", ru: "Приветствую Вас!", en: "Greetings! (formal)", tr: "армысыз" },

// приветствие · вы (мн.)

{ type: "phrase", kk: "Сәлеметсіздер ме!", ru: "Здравствуйте! (мн.)", en: "Hello! (plural)", tr: "сәлеметсиздер ме" },

{ type: "phrase", kk: "Амансыздар ма?", ru: "Здоровы ли вы? (мн.)", en: "Are you well? (plural)", tr: "амансыздар ма" },

{ type: "phrase", kk: "Қалайсыздар?", ru: "Как вы? (мн.)", en: "How are you? (plural)", tr: "калайсыздар" },

{ type: "phrase", kk: "Халдарыңыз жақсы ма?", ru: "Как ваше самочувствие? (мн.)", en: "How are you feeling? (plural)", tr: "халдарыңыз жаксы ма" },

{ type: "phrase", kk: "Армысыздар!", ru: "Приветствую вас! (мн.)", en: "Greetings! (plural)", tr: "армысыздар" },

// этикет · кто первым

{ type: "phrase", kk: "Аттылы жаяуға сәлем береді", ru: "Всадник приветствует пешего", en: "The rider greets the one on foot", tr: "аттылы жаяуга сәлем береди" },

{ type: "phrase", kk: "Жүріп келе жатқан отырғанға сәлем береді", ru: "Идущий приветствует сидящего", en: "The walker greets the seated", tr: "журип келе жаткан отырганга сәлем береди" },

{ type: "phrase", kk: "Азшылық көпшілікке сәлем береді", ru: "Меньшинство приветствует большинство", en: "The few greet the many", tr: "азшылык копшиликке сәлем береди" },

{ type: "phrase", kk: "Жасы кішісі жасы үлкенге сәлем береді", ru: "Младший приветствует старшего", en: "The younger greets the elder", tr: "жасы кишиси жасы улкенге сәлем береди" },

{ type: "phrase", kk: "Ер адам әйел адамға бірінші сәлем береді", ru: "Мужчина приветствует женщину первым", en: "A man greets a woman first", tr: "ер адам әйел адамга биринши сәлем береди" },

// …существующие слова урока…

],

Итого: 15 приветствий (3 уровня вежливости) + культурная заметка + 5 правил этикета — всё в формате приложения, готово к вставке. После добавления прогнать npm run audio:azure для озвучки новых фраз. Английский и транслит — черновые, сверить с носителем.

| Казахский (kk) | Русский (ru) | English (en) | Транслит (tr) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сәлеметсің бе! | Здравствуй! | Hello! (informal) | сәлеметсиң бе |
| Амансың ба! | Здоров ли ты? | Are you well? (informal) | амансың ба |
| Қалайсың! | Как ты? / Как самочувствие? | How are you? (informal) | калайсың |
| Хал жақсы ма? | Как самочувствие? | How are you feeling? (informal) | хал жаксы ма |
| Армысың! | Приветствую тебя! | Greetings! (informal) | армысың |
| Казахский (kk) | Русский (ru) | English (en) | Транслит (tr) |
| Сәлеметсіз бе! | Здравствуйте! | Hello! (formal) | сәлеметсиз бе |
| Амансыз ба? | Здоровы ли вы? | Are you well? (formal) | амансыз ба |
| Қалайсыз? | Как вы? | How are you? (formal) | калайсыз |
| Халыңыз жақсы ма? | Как ваше самочувствие? | How are you feeling? (formal) | халыңыз жаксы ма |
| Армысыз! | Приветствую Вас! | Greetings! (formal) | армысыз |
| Казахский (kk) | Русский (ru) | English (en) | Транслит (tr) |
| Сәлеметсіздер ме! | Здравствуйте! (мн.) | Hello! (plural) | сәлеметсиздер ме |
| Амансыздар ма? | Здоровы ли вы? (мн.) | Are you well? (plural) | амансыздар ма |
| Қалайсыздар? | Как вы? (мн.) | How are you? (plural) | калайсыздар |
| Халдарыңыз жақсы ма? | Как ваше самочувствие? (мн.) | How are you feeling? (plural) | халдарыңыз жаксы ма |
| Армысыздар! | Приветствую вас! (мн.) | Greetings! (plural) | армысыздар |
| Казахский (kk) | Русский (ru) | English (en) | Транслит (tr) |
| Аттылы жаяуға сәлем береді | Всадник приветствует пешего | The rider greets the one on foot | аттылы жаяуга сәлем береди |
| Жүріп келе жатқан отырғанға сәлем береді | Идущий приветствует сидящего | The walker greets the seated | журип келе жаткан отырганга сәлем береди |
| Азшылық көпшілікке сәлем береді | Меньшинство приветствует большинство | The few greet the many | азшылык копшиликке сәлем береди |
| Жасы кішісі жасы үлкенге сәлем береді | Младший приветствует старшего | The younger greets the elder | жасы кишиси жасы улкенге сәлем береди |
| Ер адам әйел адамға бірінші сәлем береді | Мужчина приветствует женщину первым | A man greets a woman first | ер адам әйел адамга биринши сәлем береди |

## Контент видео-уроков

Дата: 24 июля 2026

Источники: «10-мин.mp4» и «10-мин (1).mp4». Полный разбор с тайм-кодами — в razbor-video-urokov.docx. Это — готовые к вставке в data/course.js карточки фраз/терминов, сгруппированные по уроку.

Транслитерация (tr) и английский перевод (en) сделаны по образцу уже существующих фраз в проекте, но не сверены носителем языка — стоит перепроверить перед публикацией.

### Урок id 24 — «Әдептілік» (модуль ЖӨН БІЛУ)

Видео 1, 0:00–6:45

### Урок id 32 — «Тілек» (модуль БАТА-ТІЛЕК)

Видео 1, ~8:00–8:45

### Урок id 35 — «Аудармалы мақалдар» (модуль МАҚАЛ)

Видео 2, 0:50–3:20

### Урок id 2 — «Ата тегі» (модуль ТЕК)

Видео 2, 0:00–0:50

Дополнение к заметке (note): «У каждого казаха есть род (ру), входящий в один из трёх жузов: Ұлы жүз (Старший), Орта жүз (Средний) и Кіші жүз (Младший) — вместе 42 рода (11 + 6 + 25). Вопрос о роде — обычная часть знакомства.»

### Урок id 1 — «Жеті ата» (модуль ТЕК)

Видео 2, 5:00–11:00

Дополнение к заметке (note): «Казахи не делятся на рода — казахи состоят из родов: каждый род входит в один из трёх жузов. Пример подробного шежіре: род Қоңырат — 17 предков-ветвей (ата), Арғын — 18, Уақ — 8.»

### Справочный блок: подробное шежіре из видео 2 (5:00–9:10)

Не оформлено как карточки для заучивания — слишком много имён для флеш-карт. Пригодится для отдельной фичи «Шежіре» (родовое древо).

Часть имён на схемах-«ромашках» (Қоңырат — 17 ата, Арғын — 18 ата) читалась с уменьшенного кадра — сверь с оригиналом видео перед публикацией, тема родословной чувствительна к точности.

#### Ұлы жүз (Старший) — 11 родов

Қаңлы, Дулат, Шапырашты, Жалайыр, Албан, Суан, Сіргелі, Ошақты, Шаңышқылы, Сарыүйсін, Ысты

#### Орта жүз (Средний) — 6 родов

Қыпшақ, Найман, Қоңырат, Арғын, Керей, Уақ

#### Кіші жүз (Младший) — 3 ветви, 25 родов

Әлімұлы: Шөмекей, Қаракесек, Кете, Төртқара, Қарасақал, Шекті

Байұлы: Адай, Байбақты, Таз, Алаша, Жаппас, Беріш, Шеркеш, Ысык, Масқар, Қызылқұрт, Есентемір, Тана

Жетіру: Кердері, Керейт, Телеу, Табын, Жағалбайлы (список неполный — сверить с оригиналом)

#### Қоңырат — 17 ата

Көтенші, Саңғыл, Божбан, Жетімдер, Маңғытай, Амабай, Жаманбайлы, Көктінқулы, Байлар, Құлыншақ, Оразкелді, Жандар, Қаракесек, Алғи, Құлшығаш, Тоқболат, Қарасирақ (сверить точность имён)

#### Арғын — 18 ата

Мейрам, Бегендік, Қуандық, Сүйіндік, Шегендік, Қаракесек, Момын, Қаржығалы, Тобықты, Атығай, Бесентиін, Қараауыл, Алтай, Тарақты, Төменшекті, Жоғарышекті, Саржетім, Шақшақ (сверить точность имён)

#### Уақ — 8 ата

Бетке, Ерқосай, Қалдыбатыр, Жантелі, Байман, Тоқтамыс, Сарман, Ергенші

| Тип | Казахский (kk) | Русский (ru) | English (en) | Транслит (tr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| phrase | Сәлеметсің бе! Амансың ба! | Здравствуй! Как ты? (на «ты») | Hello! Are you well? (informal) | саламетсиң бе амансың ба |
| phrase | Сәлеметсіз бе! Амансыз ба! | Здравствуйте! Как вы? (вы, ед.ч.) | Hello! Are you well? (formal) | саламетсиз бе амансыз ба |
| phrase | Сәлеметсіздер ме! Амансыздар ма! Қалайсыздар? | Здравствуйте! Как вы? (вы, мн.ч.) | Hello! Are you well? (formal, group) | саламетсиздер ме амансыздар ма калайсыздар |
| phrase | Құдайға шүкір, біз де ақырындап жүріп жатырмыз! | Слава Богу, и у нас всё потихоньку! | Thank God, we're getting by too! | кудайга шукир биз де акырындап журип жатырмыз |
| phrase | Сау бол! Сау болыңыз! Сау болыңыздар! | Будь здоров! / Будьте здоровы! (вы / вы мн.) | Take care! (informal / formal / formal pl.) | сау бол сау болыңыз сау болыңыздар |
| phrase | Кешке дейін! | До вечера! | See you this evening! | кешке дейин |
| Тип | Казахский (kk) | Русский (ru) | English (en) | Транслит (tr) |
| phrase | Үбірлі-шүбірлі бол! | Многочисленного тебе потомства! | May you have many descendants! | убирли-шубирли бол |
| Тип | Казахский (kk) | Русский (ru) | English (en) | Транслит (tr) |
| proverb | Қасқырды қанша асырасаң да, орманға қарап ұлиды | Как волка ни корми, он всё равно в лес смотрит | No matter how you feed a wolf, it still looks to the forest | каскырды канша асырасаң да орманга карап улиды |
| Тип | Казахский (kk) | Русский (ru) | English (en) | Транслит (tr) |
| phrase | Сіз қай ел боласыз? | Вы из какого рода/края? | Which clan/region are you from? | сиз кай ел боласыз |
| term | Ұлы жүз | Старший жуз (11 родов) | Uly zhuz — the Elder zhuz (11 clans) | улы жуз |
| term | Орта жүз | Средний жуз (6 родов) | Orta zhuz — the Middle zhuz (6 clans) | орта жуз |
| term | Кіші жүз | Младший жуз (25 родов) | Kishi zhuz — the Junior zhuz (25 clans) | киши жуз |
| Тип | Казахский (kk) | Русский (ru) | English (en) | Транслит (tr) |
| phrase | Қазақ руға бөлінбейді, рудан құралады! | Казахи не делятся на рода — казахи состоят из родов! | Kazakhs aren't divided into clans — Kazakhs are made up of clans! | казак руга болинбейди рудан куралады |
| term | Жүз | жуз — объединение родов | zhuz — a union of clans | жуз |

## Разбор видео-уроков

Дата: 24 июля 2026

Источник: два видеофайла, загруженных пользователем — «10-мин.mp4» (9:30) и «10-мин (1).mp4» (11:00).

### 1. Коротко о материале

Оба ролика — это лекционные видео-уроки казахского языка в стиле «преподаватель + доска/слайды». Формат: ведущий объясняет фразу или тему, на экране параллельно показывается точный текст на казахском и перевод на русский, часть объяснений сопровождается рукописной раскладкой слова на доске (грамматический разбор).

В видео два разных ведущих:

Ведущий 1 — молодой мужчина в очках, разговорный стиль, доска с маркером. Разбирает конкретные фразы: приветствия, прощания, пословицу.

Ведущий 2 — мужчина постарше, кабинет с книжным шкафом, более формальная подача. Читает лекцию о казахской родовой системе (жузы, роды, шежіре).

Оба ролика по формату — готовый обучающий видео-контент, который логично встраивается в уже существующее поле video (сейчас video: null у всех уроков в data/course.js) и в уже подготовленную строку интерфейса video_soon («Видео-лекция скоро появится»).

### 2. Как сделан разбор (важно)

Технический сэндбокс, в котором я работаю, не даёт доступа к сервисам распознавания речи (заблокированы Hugging Face, OpenAI-модели и подобные хостинги моделей) — точную дословную аудио-транскрипцию сделать не удалось. Разбор ниже построен по кадрам видео (слайды и субтитры-плашки, которые показываны на экране) — весь казахский и русский текст ниже взят дословно с этих плашек, это очень надёжный источник. А вот устные пояснения ведущего между плашками в разборе не отражены дословно — только по смыслу. Если нужна точная дословная озвучка (например, для субтитров), лучше свериться с оригиналом видео или прислать текстовый сценарий, если он есть.

### 3. Видео 1 — «10-мин.mp4» (9:30) — приветствия и прощания

*Тайм-коды приблизительные (кадры сняты через равные интервалы ~45 сек), для точной нарезки клипов нужно свериться с оригиналом.

### 4. Видео 2 — «10-мин (1).mp4» (11:00) — пословица + родовая система

#### 4.1. Сегмент А (0:00–4:10) — пословица о волке, ведущий 1

#### 4.2. Сегмент Б (5:00–11:00) — родовая система (шежіре), ведущий 2

Плотная справочная лекция о делении казахов на жузы и роды — фактически готовый материал для тем «Жеті ата» и «Ата тегі», которые в текущем курсе описаны всего 4 фразами.

Часть имён родов на схемах-«ромашках» (Қоңырат — 17 ата, Арғын — 18 ата) читалась с уменьшенного кадра и могла быть распознана не на 100% точно — это чувствительная тема (родословная), перед публикацией в приложении стоит сверить полный список имён с оригиналом видео или письменным шежіре.

### 5. Сопоставление с текущей структурой курса

В data/course.js уже есть подходящие уроки — у всех сейчас video: null, а часть уроков (id 1, 2) содержат всего 4 фразы. Видео можно подключить напрямую:

### 6. Фразы, готовые для вставки в data/course.js

Формат в проекте: { type, kk, ru, en, tr }. Ниже — kk/ru пары, извлечённые дословно с экрана; en и tr (транслитерацию) нужно добавить по образцу уже существующих фраз.

### 7. Рекомендации по внедрению в бота

#### 7.1. Быстрые шаги (низкие трудозатраты)

Загрузить оба файла (или их обрезанные фрагменты) в видео-хостинг/CDN и прописать ссылки в поле video соответствующих уроков (см. таблицу в разделе 5) — экран урока уже готов показать видео вместо заглушки «Видео-лекция скоро появится».

Добавить в phrases[] уроков id 24, 32, 35, 1, 2 новые записи из раздела 6 (после проверки транслитерации и перевода на английский).

Урокам id 1 «Жеті ата» и id 2 «Ата тегі» явно не хватает контента (по 4 фразы) — материал видео 2 закрывает этот пробел почти полностью.

#### 7.2. Более крупные идеи (на будущее)

Нарезать длинные ролики (9–11 мин) на короткие клипы по 30–90 сек под каждую фразу/тему — так видео впишется в текущий шаг «Изучение» (step_study) как короткая иллюстрация перед практикой, а не как отдельная лекция.

Родовая система (жузы → роды → ата) — очень наглядный, структурированный материал. Из него напрашивается отдельная фича — интерактивное «Шежіре» (родовое древо), вписывающееся в горный визуальный язык приложения (жузы как базовые лагеря, роды — узлы на пути). Это отдельный, более крупный проект, не обязательный для первого релиза.

Использовать голос ведущего из видео как источник аудио для заданий на аудирование (q_type_listen) вместо синтеза речи — понадобится вручную вырезать короткие фрагменты произношения (ffmpeg), так как автоматической транскрипции с таймкодами сейчас нет.

Два разных ведущих естественно делят контент на два трека: разговорные фразы (ведущий 1) и культурно-историческая база (ведущий 2) — можно закрепить это в подаче внутри бота (например, разные значки/подписи «эксперт по языку» / «эксперт по шежіре»).

#### 7.3. На что обратить внимание

Точной дословной аудио-транскрипции нет (см. раздел 2) — для субтитров или проверки формулировок лучше свериться с оригиналом видео.

Список имён родов на схемах шежіре (раздел 4.2) стоит перепроверить перед публикацией — тема родословной чувствительна к точности.

Тайм-коды в таблицах приблизительные (шаг сэмплирования ~45–50 сек) — для точной нарезки клипов нужно ещё раз пройти по оригиналу.

| Тайм-код* | Что на экране | Разбор |
| --- | --- | --- |
| 0:00 | «СӘЛЕМ - СӨЗДІҢ АТАСЫ» / «Приветствие — начало всех слов» | Тезис урока: с приветствия начинается любой разговор. |
| 0:45–3:45 | Ты / Вы (ед.ч.) / Вы (мн.ч.) — три уровня вежливости | Ты: Сәлеметсің бе! Амансың ба! |

Вы (ед.): Сәлеметсіз бе! Амансыз ба!

Вы (мн.): Сәлеметсіздер ме! Амансыздар ма! Қалайсыздар?

Разбирается суффикс вопроса (бе/ба/ме/ма) и показатели вежливости/числа (-сіз, -дер).

| 4:30 | Готовый ответ на приветствие | Құдайға шүкір, біз де ақырындап жүріп жатырмыз! — «Слава Богу, и у нас всё потихоньку». |
| --- | --- | --- |
| 5:15–6:00 | Прощание, разбор глагола «болу» | Сау бол! (ты) / Сау болыңыз! (вы, ед.) / Сау болыңыздар! (вы, мн.) — «будь здоров» = пожелание на прощание. |
| 6:45 | «КЕШКЕ ДЕЙІН!» | «До вечера!» — ситуативное прощание. |
| 8:15 | Иллюстрация: пассажир уступает место в автобусе | Үбірлі-шүбірлі бол! — «Многочисленного тебе потомства!» — традиционное доброе пожелание/благословение. |
| Тайм-код* | Что на экране | Разбор |
| 0:00 | «СІЗ ҚАЙ ЕЛ БОЛАСЫЗ?» | «Вы из какого рода/края?» — вопрос-знакомство. |
| 0:50–3:20 | Пословица + разбор на доске | Қасқырды қанша асырасаң да, орманға қарап ұлиды. — «Как волка ни корми, он всё равно в лес смотрит». Разбирается уступительная конструкция «...асаң да» («сколько бы ни...»). |
| 4:10 | «ҚАЗАҚ РУҒА БӨЛІНБЕЙДІ, РУДАН ҚҰРАЛАДЫ!» | «Казахи не делятся на рода — казахи состоят из родов!» — переход к теме родовой системы. |
| Тайм-код* | Что на экране | Содержание |
| 5:00 | Таблица трёх жузов | Ұлы жүз (Старший): Қаңлы, Дулат, Шапырашты, Жалайыр, Албан, Суан, Сіргелі, Ошақты, Шаңышқылы, Сарыүйсін, Ысты (11 родов). |

Орта жүз (Средний): Қыпшақ, Найман, Қоңырат, Арғын, Керей, Уақ (6 родов).

Кіші жүз (Младший, 3 ветви — Әлімұлы / Байұлы / Жетіру): 25 родов.

Формула на экране: 11 + 6 + 25 = 42.

| 6:40 | Схема «ҚОҢЫРАТ — 17 АТА» | 17 подродов Қоңырата (имена перечислены на схеме-«ромашке»). |
| --- | --- | --- |
| 7:30 | Схема «АРҒЫН — 18 АТА» | 18 подродов Арғына. |
| 8:20 | Схема «УАҚ — 8 АТА» | 8 подродов Уақа: Бетке, Ерқосай, Қалдыбатыр, Жантелі, Байман, Тоқтамыс, Сарман, Ергенші. |
| 9:10 | Заставка «ЖЕТІ АТА» с картиной | Переход к теме семи предков — центральная тема традиции: казах должен знать имена предков по мужской линии до 7-го колена. |
| Урок в course.js | Фрагмент видео | Что добавить |
| id 24 «Әдептілік» (модуль jon) | Видео 1, 0:00–6:45 | video-клип + расширить phrases[]: формы ты/вы, сау бол / сау болыңыз(дар), кешке дейін |
| id 32 «Тілек» (модуль bata) | Видео 1, 8:15 | video-клип + фраза «Үбірлі-шүбірлі бол» |
| id 35 «Аудармалы мақалдар» (модуль makal) | Видео 2, 0:50–3:20 | video-клип + пословица про волка (type: proverb) |
| id 1 «Жеті ата» + id 2 «Ата тегі» (модуль tek) | Видео 2, 5:00–11:00 | video-клип + десятки реальных терминов: жүз, названия родов, формула 42 рода |
| type | kk | ru |
| phrase | Сәлеметсің бе! Амансың ба! | Здравствуй! (обращение на «ты») |
| phrase | Сәлеметсіз бе! Амансыз ба! | Здравствуйте! (вы, ед.ч.) |
| phrase | Сәлеметсіздер ме! Амансыздар ма! Қалайсыздар? | Здравствуйте! Как вы? (вы, мн.ч.) |
| phrase | Құдайға шүкір, біз де ақырындап жүріп жатырмыз! | Слава Богу, и у нас всё потихоньку |
| phrase | Сау бол! / Сау болыңыз! / Сау болыңыздар! | Будь здоров! / Будьте здоровы! (вы) / Будьте здоровы! (вы, мн.) |
| phrase | Кешке дейін! | До вечера! |
| phrase | Үбірлі-шүбірлі бол! | Многочисленного тебе потомства! |
| phrase | Сіз қай ел боласыз? | Вы из какого рода/края? |
| proverb | Қасқырды қанша асырасаң да, орманға қарап ұлиды | Как волка ни корми, он всё равно в лес смотрит |
| term | Жүз | жуз — объединение родов (Ұлы/Орта/Кіші) |
| phrase | Қазақ руға бөлінбейді, рудан құралады! | Казахи не делятся на рода — казахи состоят из родов! |

## Разбор видео: приветствие

Разбор двух видео и как добавить их в приложение

Проект sitkaz  ·  Дата: 4 августа 2026  ·  Черновик — код не меняется

### 1. Что это за видео

Два коротких анимированных ролика-инфографики на красном фоне (тот же красный, что у новой иконки sit·kaz), со звуком. Это готовые видео-лекции по теме «Приветствие» — оформлены аккуратно, в фирменном стиле, с орнаментом. Оба напрямую относятся к уроку 1 (ТЕК · Сәлем беру, қоштасу).

### 2. Видео 1 — уровни вежливости приветствия

Анимация показывает, как одни и те же приветствия меняются по форме в зависимости от того, к кому обращаешься: «ты», «вы» (вежливо) и «вы» (множественное). Фразы «расходятся» от блоков ТЫ / ВЫ / ВЫ(мн.).

### 3. Видео 2 — кто приветствует первым (этикет)

Вступление: «Қазақ халқының ата салты бойынша, сәлем беру әдептеріне сүйенсек…» — «По обычаям предков, если опираться на этикет приветствия…». Далее — правила, кто здоровается первым:

Аттылы → жаяуға — всадник (верхом) приветствует пешего.

Жүріп келе жатқан → отырғанға — идущий приветствует сидящего.

Азшылық → көпшілікке — меньшинство приветствует большинство.

Жасы кішісі → жасы үлкенге — младший приветствует старшего.

Ер адам әйел адамға бірінші — мужчина приветствует женщину первым.

### 4. Моя оценка

Качество — высокое. Ролики чистые, анимированные, со звуком, в едином фирменном стиле (красный + орнамент, как иконка и логотип). Выглядят как готовый продукт, не черновик.

Попадание в контент — точное. Видео 1 — ровно та система приветствий (ты/вы/вы мн.), что уже есть словами в уроке 1. Видео 2 — культурный этикет «кто первым здоровается», которого в тексте нет — отличное дополнение.

Педагогическая польза — большая. Превращают список слов в живую мини-лекцию: визуально + на слух, разные каналы восприятия — лучше запоминается. Особенно ценно для темы «Приветствие», с которой все начинают.

Формат — идеален для поля video. В приложении у каждого урока уже есть поле video (сейчас пустое) и заготовка плеера в CSS. Эти ролики ложатся туда как видео-лекция урока 1.

Что учесть. Нужно решить хостинг и подключить плеер в код (каркас есть, JSX-часть — небольшая доработка). И убедиться в правах на ролики (если делались для тебя/тобой — всё чисто).

### 5. Как добавить в приложение

Шаг 1 — хостинг. Ролики лёгкие (13 и 20 МБ). Варианты: Vimeo (чисто, без рекламы, ок в Telegram), свой mp4 на CDN (Cloudflare/Bunny), либо YouTube (бесплатно, но в Telegram капризнее). Для мини-аппа надёжнее Vimeo или прямой mp4.

Шаг 2 — привязать к уроку. Вписать ссылку в поле video урока 1 в data/course.js. Оба ролика — для урока 1; можно склеить в один или показать оба (лекция + этикет).

Шаг 3 — подключить плеер. Вывести видео в начале этапа «Изучение»: <iframe> для Vimeo/YouTube или <video> для mp4. Готовый CSS (.video-box) уже есть — нужен небольшой кусок JSX.

Куда показывать. Лучше всего — экран-заставка урока перед карточками: «Посмотри лекцию → затем слова». Если video пусто у других уроков — там остаётся текущий поток без видео.

Рекомендация: подключить оба ролика к уроку 1 как видео-лекцию (лекция про уровни вежливости + этикет «кто первым»). Это сильно усилит первый урок и покажет, что курс — не только карточки. Дальше по такому же принципу можно добавлять видео к другим темам.

Итог: два качественных фирменных ролика точно по уроку 1 — готовы к использованию. Нужен только хостинг и небольшая доработка плеера (каркас в CSS уже есть). Пока ничего не трогаю — жду решения по хостингу и подключению.

| Файл | Длительность | Тема |
| --- | --- | --- |
| Видео 1 (67f0…) | 2:53 | Три уровня вежливости приветствия (ты / вы / вы мн.) |
| Видео 2 (f342…) | 1:50 | Этикет: кто кого приветствует первым |
| Ты | Вы (вежл.) | Вы (мн.) |
| Сәлеметсің бе! — Здравствуй! | Сәлеметсіз бе! — Здравствуйте! | Сәлеметсіздер ме! — Здравствуйте! |
| Амансың ба! — Здоров ли ты? | Амансыз ба? — Здоровы ли вы? | Амансыздар ма? — Здоровы ли вы? |
| Қалайсың! — Как ты? | Қалайсыз? — Как вы? | Қалайсыздар? — Как вы? |
| Хал жақсы ма? — Как самочувствие? | Халыңыз жақсы ма? — Как ваше самочувствие? | Халдарыңыз жақсы ма? — Как ваше самочувствие? |
| Армысың! — Приветствую тебя! | Армысыз! — Приветствую Вас! | Армысыздар! — Приветствую вас! |

## Разбор видео 10 мин (части 2–3)

Разбор видео-уроков «10-мин (2)» и «10-мин (3)»

Дата: 31 июля 2026  ·  Источник: два видеофайла, загруженных пользователем

Как сделан разбор. Текст снят по кадрам видео (экранные плашки и субтитры) — казахский и русский приведены дословно с этих плашек, это надёжный источник. Устные пояснения ведущих между плашками дословно не расшифрованы (распознавание речи было недоступно). Английский перевод и транслитерация (tr) сделаны по образцу уже существующих полей в data/course.js и не сверены носителем — перед публикацией стоит перепроверить. Тайм-коды приблизительные (кадры сняты с интервалом ~30 сек).

### Видео «10-мин (2)» — семья, родители, уважение к старшим

Тема: «Ата жолын қуу» (следовать пути предков). Формат — лекция с плашками пословиц и разбором на доске. Ключевые тайм-коды: ~1:00 «Ақылды қария…», ~2:30 «Өз балаңды өскенше…» (разбор -генше/-ганша), ~5:00 «Ата — балаға сыншы», ~6:30 «Атаңның баласы болма…» (притяжательность ата+ның бала+сы), ~8:15 «Баласы атқа шапса…», ~9:30 — заключительное пожелание уважать отцов и матерей.

Грамматика с доски: -генше / -ганша = «пока / до тех пор как» (өсу → өскенше «пока растёт», өлу → өлгенше «до смерти»); цепочка притяжательности ата+ның бала+сы («ребёнок отца»).

### Видео «10-мин (3)» — брак, жёны, женщины, дочери

Тема: супруги, роль жены и матери, воспитание дочерей. Ключевые тайм-коды: ~2:30 «Ерлі-зайыпты керісер…» (керісу ↔ келісу), ~4:15 «Қамшы бар жерде…», ~4:45 «Әйел бір қолымен…», ~5:15 «Әйелің жақсы болса…», ~6:15 «Ұлды асырай алмаған…» (ету/етеді), ~7:45 — слово «тыңдап» (слушая), ~8:15 «Қыздың жолы жіңішке», ~8:45 «Қызға қырық үйден тыйым».

Грамматика с доски: керісу (ссориться) ↔ келісу (мириться/соглашаться); ету / етеді (делать, превращать); деепричастие на -п: тыңдап (слушая).

#### Куда встраивается в курс

Обе темы — преимущественно мақалы (пословицы), поэтому естественно ложатся в модуль МАҚАЛ, а также ҮЙ-ІШІ (семья) и ҮЙЛЕНУ (брак). Поле type для этих карточек — «proverb». После вставки в data/course.js прогнать npm run audio:azure, чтобы озвучить новые фразы голосом Aigul.

Транслитерация и английский — черновые, сверьте с носителем перед публикацией. Для точной нарезки видеоклипов сверьтесь с оригиналом (тайм-коды приблизительные).

| Казахский (kk) | Русский (ru) | English (en) | Транслит (tr) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ақылды қария – ағын дария | Мудрые старцы – как текущие реки | A wise elder is like a flowing river | акылды кария – агын дария |
| Балам – балым, баламның баласы – жаным | Дитя – мой мёд, дитя моего дитя – моя душа | My child is my honey; my child's child is my soul | балам – балым, баламның баласы – жаным |
| Өз балаңды өскенше бағасың, немереңді өлгенше бағасың | Своего ребёнка ценишь, пока растёт; внука – до самой смерти | You cherish your child until they grow up, your grandchild until you die | оз балаңды оскенше багасың, немереңди олгенше багасың |
| Ата — балаға сыншы | Дед (предок) – судья для ребёнка | The grandfather is a judge of the child | ата — балага сыншы |
| Жақсы әке жаман балаға қырық жыл азық | Хороший отец плохому сыну – на сорок лет пропитание | A good father is forty years' provision for a bad son | жаксы әке жаман балага кырык жыл азык |
| Атаңның баласы болма, адамның баласы бол | Будь не просто сыном отца, а сыном человечества | Don't be merely your father's child — be a child of humankind | атаңның баласы болма, адамның баласы бол |
| Баласы атқа шапса, анасы үйінде отырып тақымын қысады | Когда дитя скачет на коне, мать дома [переживая] сжимает колени | When the child gallops on horseback, the mother at home clenches her knees | баласы атка шапса, анасы уйинде отырып такымын кысады |
| Казахский (kk) | Русский (ru) | English (en) | Транслит (tr) |
| Ерлі-зайыпты керісер, керісер де келісер | Муж и жена ссорятся, но, поссорившись, мирятся | Husband and wife quarrel, yet having quarreled they reconcile | ерли-зайыпты керисер, керисер де келисер |
| Қамшы бар жерде шайтан жүрмейді | Там, где есть камча (плеть), чёрт не ходит | Where there is a whip, the devil does not walk | камшы бар жерде шайтан журмейди |
| Әйел бір қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді тербетеді | Женщина одной рукой качает колыбель, другой – мир | A woman rocks the cradle with one hand and the world with the other | әйел бир колымен бесикти, екинши колымен әлемди тербетеди |
| Әйелің жақсы болса – жұмақ, жаман болса – тозақ | Хорошая жена – рай, плохая – ад | If your wife is good — paradise; if bad — hell | әйелиң жаксы болса – жумак, жаман болса – тозак |
| Ұлды асырай алмаған құл етеді, қызды асырай алмаған күң етеді | Не сумевший воспитать сына делает [его] рабом, дочь – рабыней | He who cannot raise a son makes him a slave; a daughter, a servant | улды асырай алмаган кул етеди, кызды асырай алмаган куң етеди |
| Қыздың жолы жіңішке | Путь девушки тонок (деликатен) | A girl's path is narrow (delicate) | кыздың жолы жиңишке |
| Қызға қырық үйден тыйым | Девушку наставляют (запреты) от сорока домов | A girl is guided by the restraint of forty households | кызга кырык уйден тыйым |

## Все видео-уроки: сводный разбор

Все видео-уроки — сводный разбор

Курс «Ситуативный казахский» (SitKaz) · 5 роликов «10-мин»

Дата: 31 июля 2026  ·  Файлы: 10-мин.mp4, 10-мин (1).mp4, 10-мин (2).mp4, 10-мин (3).mp4, 10-мин (4).mp4

Как сделан разбор. Весь казахский и русский текст снят дословно с экранных плашек и субтитров видео — это надёжный источник. Устные пояснения ведущих между плашками дословно не расшифрованы (распознавание речи было недоступно) — переданы только по смыслу. Английский перевод и транслитерация (tr) сделаны по образцу полей в data/course.js и не сверены носителем — перед публикацией стоит перепроверить. Тайм-коды приблизительные.

Всего: 5 видео · 37 карточек (фразы, термины, пословицы). Темы: приветствия/прощания, родовая система, семья и родители, брак и женщины, родственники.

### Видео 1 · «10-мин.mp4» — приветствия и прощания

Тайм-коды: 0:00 «Сәлем — сөздің атасы»; 0:45–3:45 три уровня вежливости (ты / вы / вы мн.ч.); 4:30 готовый ответ; 5:15–6:00 прощание (глагол «болу»); 6:45 «Кешке дейін!»; 8:15 пожелание «Үбірлі-шүбірлі бол!».

Грамматика: вопросный суффикс бе/ба/ме/ма (по закону гармонии); показатели вежливости и числа: -сіз (вы), -дер/-дар (мн.ч.); глагол «болу» в пожеланиях (сау бол — «будь здоров»).

### Видео 2 · «10-мин (1).mp4» — пословица и родовая система

Тайм-коды: 0:00 «Сіз қай ел боласыз?»; 0:50–3:20 пословица о волке + разбор на доске; 4:10 «Қазақ руға бөлінбейді, рудан құралады»; 5:00–11:00 родовая система (жузы, роды, шежіре).

Грамматика и заметка: уступительная конструкция «…(а)саң да» = «сколько бы ни…». Три жуза вместе — 42 рода (11 + 6 + 25); шежіре — родословная (пример: Қоңырат — 17 ветвей-ата, Арғын — 18, Уақ — 8).

### Видео 3 · «10-мин (2).mp4» — семья, родители, уважение к старшим

Тайм-коды: тема «Ата жолын қуу»; ~1:00 «Ақылды қария…»; ~2:30 «Өз балаңды өскенше…»; ~5:00 «Ата — балаға сыншы»; ~6:30 «Атаңның баласы болма…»; ~8:15 «Баласы атқа шапса…»; ~9:30 — пожелание уважать отцов и матерей.

Грамматика: -генше / -ганша = «пока / до тех пор как» (өсу → өскенше, өлу → өлгенше); цепочка притяжательности ата+ның бала+сы.

### Видео 4 · «10-мин (3).mp4» — брак, жёны, женщины, дочери

Тайм-коды: ~2:30 «Ерлі-зайыпты керісер…»; ~4:15 «Қамшы бар жерде…»; ~4:45 «Әйел бір қолымен…»; ~5:15 «Әйелің жақсы болса…»; ~6:15 «Ұлды асырай алмаған…»; ~7:45 слово «тыңдап»; ~8:15 «Қыздың жолы жіңішке»; ~8:45 «Қызға қырық үйден тыйым».

Грамматика: керісу (ссориться) ↔ келісу (мириться); ету / етеді (делать, превращать); деепричастие на -п (тыңдап — «слушая»).

### Видео 5 · «10-мин (4).mp4» — родственники (ТУЫС)

Тайм-коды: ~0:45 «Қанына тартпағанның қары сынсын»; ~2:15 «Туған туғанын табар…»; ~2:45 «Жетім өз кіндігін өзі кеседі»; ~4:15 схема ТУЫС (Өз жұрт / Қайын жұрт / Нағашы жұрт); ~4:45 «Қайын жұртың – міншіл…»; ~5:45 «Өкпеге қиса да…»; ~7:45 «Нағашы елі…»; ~8:15 «Үйдің жақсы болмағы…».

Грамматика: исходный падеж (аблатив) -нан / -дан = «от, из» (ағаш+ы+нан, нағашы+дан); өз (свой) ↔ өзі (сам). Схема родни: Өз жұрт/Ағайын (по отцу) · Қайын жұрт (свойственники) · Нағашы жұрт (по матери).

#### Куда встраивается в курс

Видео 1 → модули ЖӨН БІЛУ (этикет) и БАТА-ТІЛЕК (пожелания). Видео 2 → ТЕК (происхождение) и МАҚАЛ. Видео 3 и 4 → преимущественно МАҚАЛ (пословицы), а также ҮЙ-ІШІ (семья) и ҮЙЛЕНУ (брак). Видео 5 → ТУҒАН-ТУЫСҚАН (родственники) и МАҚАЛ. После вставки в data/course.js прогнать npm run audio:azure, чтобы озвучить новые фразы голосом Aigul.

Транслитерация и английский — черновые, сверьте с носителем. Тайм-коды приблизительные (для точной нарезки клипов — по оригиналу).

| Казахский (kk) | Русский (ru) | English (en) | Транслит (tr) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сәлеметсің бе! Амансың ба! | Здравствуй! Как ты? (на «ты») | Hello! Are you well? (informal) | саламетсиң бе амансың ба |
| Сәлеметсіз бе! Амансыз ба! | Здравствуйте! Как вы? (ед.ч.) | Hello! Are you well? (formal) | саламетсиз бе амансыз ба |
| Сәлеметсіздер ме! Амансыздар ма! Қалайсыздар? | Здравствуйте! Как вы? (мн.ч.) | Hello! Are you well? (formal, group) | саламетсиздер ме амансыздар ма калайсыздар |
| Құдайға шүкір, біз де ақырындап жүріп жатырмыз! | Слава Богу, и у нас всё потихоньку! | Thank God, we're getting by too! | кудайга шукир биз де акырындап журип жатырмыз |
| Сау бол! Сау болыңыз! Сау болыңыздар! | Будь здоров! / Будьте здоровы! | Take care! (informal / formal / pl.) | сау бол сау болыңыз сау болыңыздар |
| Кешке дейін! | До вечера! | See you this evening! | кешке дейин |
| Үбірлі-шүбірлі бол! | Многочисленного тебе потомства! | May you have many descendants! | убирли-шубирли бол |
| Казахский (kk) | Русский (ru) | English (en) | Транслит (tr) |
| Сіз қай ел боласыз? | Вы из какого рода/края? | Which clan/region are you from? | сиз кай ел боласыз |
| Қасқырды қанша асырасаң да, орманға қарап ұлиды | Как волка ни корми, он всё равно в лес смотрит | No matter how you feed a wolf, it still looks to the forest | каскырды канша асырасаң да орманга карап улиды |
| Қазақ руға бөлінбейді, рудан құралады | Казахи не делятся на рода — казахи состоят из родов | Kazakhs are not divided into clans — they are made of clans | казак руга болинбейди, рудан куралады |
| Ұлы жүз | Старший жуз (11 родов) | Uly zhuz — the Elder zhuz (11 clans) | улы жуз |
| Орта жүз | Средний жуз (6 родов) | Orta zhuz — the Middle zhuz (6 clans) | орта жуз |
| Кіші жүз | Младший жуз (25 родов) | Kishi zhuz — the Junior zhuz (25 clans) | киши жуз |
| Казахский (kk) | Русский (ru) | English (en) | Транслит (tr) |
| Ақылды қария – ағын дария | Мудрые старцы – как текущие реки | A wise elder is like a flowing river | акылды кария – агын дария |
| Балам – балым, баламның баласы – жаным | Дитя – мой мёд, дитя моего дитя – моя душа | My child is my honey; my child's child is my soul | балам – балым, баламның баласы – жаным |
| Өз балаңды өскенше бағасың, немереңді өлгенше бағасың | Своего ребёнка ценишь, пока растёт; внука – до самой смерти | You cherish your child until they grow up, your grandchild until you die | оз балаңды оскенше багасың, немереңди олгенше багасың |
| Ата — балаға сыншы | Дед (предок) – судья для ребёнка | The grandfather is a judge of the child | ата — балага сыншы |
| Жақсы әке жаман балаға қырық жыл азық | Хороший отец плохому сыну – на сорок лет пропитание | A good father is forty years' provision for a bad son | жаксы әке жаман балага кырык жыл азык |
| Атаңның баласы болма, адамның баласы бол | Будь не просто сыном отца, а сыном человечества | Don't be merely your father's child — be a child of humankind | атаңның баласы болма, адамның баласы бол |
| Баласы атқа шапса, анасы үйінде отырып тақымын қысады | Когда дитя скачет на коне, мать дома [переживая] сжимает колени | When the child gallops on horseback, the mother at home clenches her knees | баласы атка шапса, анасы уйинде отырып такымын кысады |
| Казахский (kk) | Русский (ru) | English (en) | Транслит (tr) |
| Ерлі-зайыпты керісер, керісер де келісер | Муж и жена ссорятся, но, поссорившись, мирятся | Husband and wife quarrel, yet having quarreled they reconcile | ерли-зайыпты керисер, керисер де келисер |
| Қамшы бар жерде шайтан жүрмейді | Там, где есть камча (плеть), чёрт не ходит | Where there is a whip, the devil does not walk | камшы бар жерде шайтан журмейди |
| Әйел бір қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді тербетеді | Женщина одной рукой качает колыбель, другой – мир | A woman rocks the cradle with one hand and the world with the other | әйел бир колымен бесикти, екинши колымен әлемди тербетеди |
| Әйелің жақсы болса – жұмақ, жаман болса – тозақ | Хорошая жена – рай, плохая – ад | If your wife is good — paradise; if bad — hell | әйелиң жаксы болса – жумак, жаман болса – тозак |
| Ұлды асырай алмаған құл етеді, қызды асырай алмаған күң етеді | Не сумевший воспитать сына делает [его] рабом, дочь – рабыней | He who cannot raise a son makes him a slave; a daughter, a servant | улды асырай алмаган кул етеди, кызды асырай алмаган куң етеди |
| Қыздың жолы жіңішке | Путь девушки тонок (деликатен) | A girl's path is narrow (delicate) | кыздың жолы жиңишке |
| Қызға қырық үйден тыйым | Девушку наставляют (запреты) от сорока домов | A girl is guided by the restraint of forty households | кызга кырык уйден тыйым |
| Казахский (kk) | Русский (ru) | English (en) | Транслит (tr) |
| Қанына тартпағанның қары сынсын | Пусть сломается рука того, кто не болеет душой за единокровного | May the arm wither of one who feels no ache for his own blood | канына тартпаганның кары сынсын |
| Туған туғанын табар, жатқа бәлесі қалар | Родные найдут общий язык, а чужаку — всё расхлёбывать | Kin will find kin; the outsider is left with the trouble | туган туганын табар, жатка бәлеси калар |
| Жетім өз кіндігін өзі кеседі | Сирота сам себе пуповину перерезает (сам за себя) | An orphan cuts his own umbilical cord (fends for himself) | жетим оз киндигин ози кеседи |
| Өз жұрт (ағайын жұрт) | Родня по отцу, свой род | Paternal kin, one's own clan | оз журт (агайын журт) |
| Қайын жұрт | Родня жены и мужа (свойственники) | In-laws (spouse's kin) | кайын журт |
| Нағашы жұрт | Родня по матери | Maternal kin | нагашы журт |
| Қайын жұртың – міншіл. Берсең – жағасың, бермесең – қып-қызыл бәлеге қаласың | Родня жены придирчива: дашь – понравишься, не дашь – попадёшь в немилость | In-laws are exacting: give and you're liked, refuse and you're in disgrace | кайын журтың – миншил. берсең – жагасың, бермесең – кып-кызыл бәлеге каласың |
| Өкпеге қиса да, өлімге қимайтын ағайын | Родня, что даст обидеться, но не даст погибнуть | Kin who may let you take offense but won't let you perish | окпеге киса да, олимге кимайтын агайын |
| Нағашы елі – жігіттің ойланбай баратын, сұрамай алатын елі | К родне по матери едешь не раздумывая, берёшь не спрашивая (как своё) | To maternal kin one goes without hesitation and takes without asking | нагашы ели – жигиттиң ойланбай баратын, сурамай алатын ели |
| Үйдің жақсы болмағы – ағашынан, жігіттің жақсы болмағы нағашыдан | Дом хорош от дерева, а джигит – от родни по матери; добрые качества человека – от нағашы | A house's worth comes from its timber; a man's worth, from his maternal kin | уйдиң жаксы болмагы – агашынан, жигиттиң жаксы болмагы нагашыдан |

## Предложения по видео в приложении

Как добавить видео-уроки в приложение

Предложения и варианты · проект sitkaz.kz

Дата: 31 июля 2026  ·  Черновик для ознакомления — код не меняется

### 1. Коротко

У нас есть материал из 5 видео: 37 карточек (фразы, термины, пословицы) с переводами и грамматикой, разложенные по темам. Задача — довести это до приложения. Есть две независимые части: (A) текстовый контент карточек и (B) сами видео-ролики. Их можно внедрять по отдельности и поэтапно — контент даёт пользу сразу, видео добавляется следом.

Хорошая новость по коду: каркас под видео уже частично заложен. В данных есть поле video у каждого урока (сейчас null), строка интерфейса video_soon («Видео-лекция скоро появится») и готовый CSS для плеера (.video-box iframe, .video-placeholder). Не хватает только небольшого куска JSX, который выведет плеер в уроке.

### 2. Часть A — контент карточек (быстро и полезно)

Самый дешёвый и ценный шаг: перенести 37 карточек в data/course.js. Пословицы получают type «proverb», термины «term», фразы «phrase»; в заметки уроков (note) добавляются культурные пояснения (жузы, шежіре, круги родни). Затем один прогон npm run audio:azure — и все новые фразы озвучены голосом Aigul.

Распределение по модулям курса:

Оценка усилий: полдня–день. Риск минимальный: это данные, не логика. Единственное — транслит и английский черновые, стоит сверить с носителем перед публикацией.

### 3. Часть B — сами видео

Здесь два вопроса: как показывать видео в приложении и где их хранить.

#### 3.1. Как показывать — три варианта

Плеер в шаге «Изучение» (просто). Видео выводится сверху урока перед карточками фраз. Минимум кода — переиспользуем поле video и готовый CSS. Если video = null, показываем «video_soon». Рекомендую как старт.

Отдельный шаг «Видео» в маршруте урока. Было: Изучение → Практика → Экзамен. Станет: Видео → Изучение → Практика → Экзамен. Чуть больше работы, но логичнее методически.

Клипы по фразам (максимум пользы). Нарезать ролики по тайм-кодам (они у нас есть) и привязать короткий клип к каждой карточке — для произношения и контекста. Мощно, но много ручной нарезки и хранения.

#### 3.2. Где хранить — сравнение

Рекомендация по хранению: для Telegram Mini App надёжнее Vimeo или self-host через видео-CDN (Cloudflare Stream / Bunny Stream — они сами делают адаптивное качество). YouTube — как бесплатный быстрый старт, если Telegram-совместимость устроит.

#### 3.3. Технические заметки

Сжатие. Исходники ~300 МБ каждый. Для веба сжать в H.264 720p (~40–80 МБ) или отдать через стриминг-CDN с адаптивным качеством — иначе мобильный трафик и загрузка будут тяжёлыми.

Telegram Mini App. YouTube-iframe внутри Telegram иногда не воспроизводится инлайн; Vimeo и прямой mp4 через <video> ведут себя предсказуемее.

Права и атрибуция. Это чужие лекции (курс К. Тасибекова, конкретные ведущие). Перед публикацией — особенно в платном продукте — нужно разрешение на использование и хостинг. Это ключевой юридический момент.

Оффлайн. Видео по определению онлайн; поэтому важен аккуратный плейсхолдер (video_soon) и то, что урок работает и без видео.

### 4. Рекомендованный план по фазам

### 5. Что мне нужно от тебя решить

Начинаем с Фазы 1 (контент) прямо сейчас или ждём решения по видео?

Хостинг видео: YouTube (бесплатно) / Vimeo / свой CDN — что ближе?

Подача: плеер внутри «Изучения» (проще) или отдельный шаг «Видео»?

Права на видео: есть ли разрешение автора/ведущих на использование в приложении?

Нужны ли клипы по фразам (Фаза 3) или пока хватит полной лекции на урок?

Мой совет: сделать Фазу 1 сейчас (контент + озвучка — быстрая явная польза), а видео подключить Фазой 2 после решения по хостингу и правам. Клипы — позже, если захочется усилить произношение. Ничего из этого пока не трогаю — жду твоего слова.

| Видео | Тема | Модуль(и) курса | Карточек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 · 10-мин | Приветствия, прощания | ЖӨН БІЛУ (этикет), БАТА-ТІЛЕК | 7 |
| 2 · 10-мин (1) | Родовая система, жузы | ТЕК (происхождение), МАҚАЛ | 6 |
| 3 · 10-мин (2) | Семья, родители | ҮЙ-ІШІ (семья), МАҚАЛ | 7 |
| 4 · 10-мин (3) | Брак, женщины | ҮЙЛЕНУ (брак), МАҚАЛ | 7 |
| 5 · 10-мин (4) | Родственники | ТУҒАН-ТУЫСҚАН, МАҚАЛ | 10 |
| Вариант | Плюсы | Минусы |  |
| YouTube (unlisted) | Бесплатно, простой embed, быстрый CDN | Брендинг/реклама, чужие рекомендации; в Telegram-браузере встраивание иногда капризничает |  |
| Vimeo | Чисто, без рекламы, приватность, стабильно в Telegram | Платно (подписка) |  |
| Self-host (mp4) | Полный контроль, свой домен, без чужого брендинга | Нужно сжатие, оплата трафика, плеер/адаптивность делать самим |  |
| Фаза | Что делаем | Усилия | Ценность |
| Фаза 1 — контент | 37 карточек + заметки в course.js, прогнать audio:azure. Без видео. | 0.5–1 день | Высокая, сразу |
| Фаза 2 — плеер | Сжать и залить 5 видео, заполнить поле video, подключить плеер (вариант 1 или 2), fallback video_soon. | 1–2 дня | Высокая |
| Фаза 3 — клипы | Нарезка по тайм-кодам, клип к каждой карточке. Опционально. | несколько дней | Средняя, точечно |

Часть V. Техническая настройка

## Настройка Telegram-бота

SitKaz · 26 июля 2026

Всё делается в самом Telegram, в диалоге с @BotFather. Программировать ничего не нужно: приложение уже готово к работе внутри Telegram и само определяет, что открыто оттуда.

Токен бота — это пароль от него. Никому не пересылай, включая меня: я его не приму и не введу. Если токен всё же куда-то утёк, отзови его командой /revoke в BotFather, старый сразу перестанет работать.

### Шаг 1. Создать бота

Открой в Telegram диалог с @BotFather.

Отправь команду /newbot.

Введи отображаемое имя — например: SitKaz · Ситуативный казахский.

Введи имя пользователя бота, оно обязано заканчиваться на bot — например sitkaz_kz_bot. Если занято, BotFather попросит другое.

В ответ придёт сообщение с токеном. Просто оставь его в этом чате — он понадобится только если позже будешь делать напоминания или платный доступ. Сейчас он не нужен.

### Шаг 2. Привязать приложение

Здесь два способа, и лучше сделать оба — они дают разные точки входа.

#### Кнопка меню в чате

Отправь BotFather команду /setmenubutton.

Выбери своего бота из списка.

Пришли адрес приложения:

https://sitkaz.kz

Введи надпись на кнопке — например: Открыть курс.

Теперь у любого, кто зайдёт в чат с ботом, внизу слева появится кнопка, открывающая приложение прямо в Telegram.

#### Прямая ссылка на приложение

Отправь команду /newapp.

Выбери бота.

Укажи название, короткое описание и картинку 640×360.

В поле короткого имени введи латиницей, например: learn.

После этого приложение будет открываться по прямой ссылке вида t.me/твой_бот/learn — её удобно давать в рекламе и рассылать друзьям.

### Шаг 3. Оформить карточку бота

Это то, что человек видит до первого запуска, поэтому влияет на то, начнёт ли он вообще.

/setdescription — текст на пустом экране до нажатия «Запустить». Например: «Ситуативный казахский по книге К. Тасибекова. 14 тем, 41 урок, готовые фразы для реальных ситуаций — знакомство, семья, гости, той».

/setabouttext — короткая строка в профиле бота, до 120 символов. Например: «Разговорный казахский: готовые фразы для жизни».

/setuserpic — аватар бота. Подойдёт ирбис из приложения.

/setcommands — список команд. Пока достаточно одной строки: start — Открыть курс

### Шаг 4. Проверить

Открой своего бота в Telegram и нажми «Запустить».

Нажми кнопку меню — приложение должно открыться внутри Telegram.

Убедись, что на экране знакомства стоит твоё имя из Telegram — значит, приложение получило данные и синхронизация прогресса работает.

Пройди пару карточек, закрой приложение, открой на другом устройстве под тем же аккаунтом Telegram — прогресс должен быть на месте.

Если имя не подставилось и вместо него общее приветствие — приложение открыто как обычный сайт, а не изнутри Telegram. Проверь, что в кнопке указан именно https://sitkaz.kz и что открываешь его через бота, а не по ссылке в браузере.

### Как теперь хранится прогресс

Внутри Telegram прогресс пишется в CloudStorage — хранилище на серверах Telegram, привязанное к аккаунту. Никакой своей базы и никакой регистрации: человек заходит с любого устройства под своим Telegram и видит свои уроки, серию и высоту.

Вне Telegram, если открыть sitkaz.kz в обычном браузере, всё работает как раньше — прогресс лежит в этом браузере и с собой не переезжает.

Первый вход с нового устройства обрабатывается аккуратно: если в облаке и на устройстве оказались разные данные, они объединяются, а не затирают друг друга. Пройденные уроки складываются, у общих фраз берётся более продвинутый уровень повторения, высота и серия — большие из двух.

### Чего пока нет

Напоминаний в чат («сегодня 12 фраз к повторению») — для них нужен сервер, который знает список учеников, то есть база данных.

Фразы дня в чат — то же самое.

Защиты промокода: он проверяется в браузере, поэтому открыть все уроки может любой, кто откроет консоль. Пока курс бесплатный, это неважно; при платном доступе понадобится сервер с проверкой подписи Telegram.

## Подключение Supabase

SitKaz · 26 июля 2026

Код уже написан и залит. Осталось завести базу и вписать три значения в настройки Vercel — программировать ничего не нужно. Пока это не сделано, приложение работает как раньше: прогресс в облаке Telegram, ошибок у пользователей не будет.

Ключи вставляешь только ты и только в панели Vercel. Мне их не присылай — я их не приму. Служебный ключ Supabase даёт полный доступ к базе, он должен жить исключительно в настройках сервера.

### Шаг 1. Завести проект в Supabase

Открой supabase.com и войди через GitHub.

Нажми New project.

Название: sitkaz. Регион выбери ближайший — например Frankfurt.

Придумай пароль базы и сохрани его у себя в менеджере паролей. В приложении он не понадобится, но пригодится для прямого доступа.

Дождись, пока проект поднимется — обычно пара минут.

### Шаг 2. Создать таблицы

В левом меню открой SQL Editor и нажми New query.

Открой в проекте файл supabase/schema.sql, скопируй всё содержимое и вставь в окно запроса.

Нажми Run. Должно появиться Success.

Создадутся две таблицы: users — кто учится, progress — как продвигается. Плюс сводка progress_overview, о ней ниже.

Доступ к таблицам намеренно закрыт для всех, кроме сервера. Это значит, что даже зная адрес базы, посторонний не прочитает чужой прогресс.

### Шаг 3. Взять два значения из Supabase

Открой Project Settings (шестерёнка внизу слева) → API.

Скопируй Project URL — строка вида https://abcdefgh.supabase.co

В разделе Project API keys скопируй ключ service_role. Он спрятан под кнопкой Reveal.

service_role — это ключ от всей базы. Он идёт только в настройки Vercel. Никогда не вставляй его в код, не выкладывай в GitHub и не пересылай в мессенджерах.

### Шаг 4. Вписать значения в Vercel

Открой vercel.com, зайди в проект sitkaz.

Settings → Environment Variables.

Добавь три переменные. Имена должны совпадать буква в букву:

Для каждой отметь все три окружения: Production, Preview, Development.

Перейди на вкладку Deployments, у последней сборки нажми ⋯ → Redeploy. Без этого новые переменные не подхватятся.

### Шаг 5. Проверить

Открой бота в Telegram, зайди в приложение, пройди пару карточек.

Вернись в Supabase → Table Editor → users. Там должна появиться строка с твоим именем и telegram_id.

Открой таблицу progress — там будет твой прогресс одним объектом.

Открой представление progress_overview — это удобная сводка: ученик, зачем учит, сколько уроков прошёл, высота, серия, когда был в сети.

Если в users пусто — значит переменные не подхватились или не сделан Redeploy. Приложение при этом продолжит работать через облако Telegram, ничего не сломается.

### Что изменится после подключения

У каждого, кто открыл приложение из Telegram, автоматически появится аккаунт. Ни форм, ни паролей: личность подтверждается подписью Telegram, которую сервер проверяет ключом бота.

Ты впервые увидишь своих учеников: сколько их, откуда пришли, зачем учат, где остановились.

Прогресс станет храниться у тебя, а не только в облаке Telegram. Если человек сменит телефон или переустановит Telegram — данные на месте.

Приложение продолжит работать даже при недоступной базе: тогда оно тихо откатится на облако Telegram и localStorage.

### Чего пока нет

Входа для тех, кто открывает сайт в браузере, а не через Telegram: такой человек остаётся анонимным, прогресс лежит в его браузере.

Напоминаний в чат — для них нужен отдельный сервис, который раз в день обходит базу и шлёт сообщения.

Защиты промокода: он всё ещё проверяется в браузере. Перенести проверку на сервер теперь несложно — база для этого есть.

| Имя переменной | Что вставить |
| --- | --- |
| SUPABASE_URL | Project URL из Supabase |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | Ключ service_role из Supabase |
| TELEGRAM_BOT_TOKEN | Токен бота из BotFather |